СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

РЕШЕНИЕ

от 16 ноября 2011 г. N 195

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУП Г. ВЛАДИМИРА

"ВЛАДИМИРВОДОКАНАЛ" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И

ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА НА 2011 - 2013 ГОДЫ"

Рассмотрев представление главы администрации города Владимира, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", статьей 26 Устава муниципального образования город Владимир Совет народных депутатов решил:

1. Утвердить "Инвестиционную программу МУП г. Владимира "Владимирводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Владимира на 2011 - 2013 годы" согласно приложению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по жизнеобеспечению города (В.Н. Мартынов) и комитет по градостроительству, архитектуре, земельным отношениями имущественному комплексу архитектуре (А.А. Андреев).

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава города Владимира

С.В.САХАРОВ

Приложение

к решению

Совета народных депутатов

города Владимира

от 16.11.2011 N 195

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МУП Г. ВЛАДИМИРА "ВЛАДИМИРВОДОКАНАЛ" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

НА 2011 - 2013 ГОДЫ"

Введение

Инвестиционная программа развития систем водоснабжения и водоотведения МУП "Владимирводоканал" г. Владимира на 2011 - 2013 гг. разработана в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных актов:

- Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса";

- приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- решения Совета народных депутатов города Владимира от 16.09.2009 N 179 "Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Владимира на 2010 - 2015 годы";

- постановления главы города Владимира от 11.06.2008 N 2261 "Об утверждении положений о подготовке технических заданий и о разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- постановления администрации города Владимира от 02.09.2011 N 2163 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 07.06.2011 N 798 об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы МУП г. Владимира "Владимирводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Владимира на 2011 - 2013 годы".

Цели инвестиционной программы

Инвестиционная программа разработана в целях повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), развития муниципальных систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, улучшения экологической ситуации на территории г. Владимира.

Задачи инвестиционной программы

Программа направлена на реализацию следующих задач:

- обеспечение надежности (бесперебойности) предоставления потребителям услуг водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение сбалансированности и энергоэффективности муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Владимира;

- обеспечение доступности услуг водоснабжения и водоотведения для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей) МУП г. Владимира "Владимирводоканал";

- повышение эффективности деятельности МУП г. Владимира "Владимирводоканал";

- обеспечение инженерно-экологических требований;

- создание условий для обеспечения инвестиционной привлекательности города Владимира для жилищного строительства;

- создание условий для обеспечения выполнения мероприятий по строительству инженерных сетей до границ земельного участка для обеспечения планируемого ввода жилья и социальных объектов.

Планируемый ввод жилья и социальных объектов:

- в 2011 году: 98,7 тыс. кв. м жилья и 2,89 тыс. кв. м социальных объектов;

- в 2012 году: 114,5 тыс. кв. м жилья и 10,63 тыс. кв. м социальных объектов;

- в 2013 году: 52,5 тыс. кв. м жилья и 29,46 тыс. кв. м социальных объектов.

Целевые индикаторы

Программой установлены целевые индикаторы, достигаемые при ее реализации (таблица 1).

Таблица 1

┌───────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐

│            Целевые индикаторы             │  2011   │  2012   │  2013   │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Износ сетей и сооружений водоснабжения, %  │  106,0  │  104,5  │  103,0  │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Износ сетей и сооружений водоотведения, %  │  125,0  │  123,0  │  121,5  │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Уровень потерь, %:                         │         │         │         │

│- в сетях водоснабжения                    │   30,0  │   29,5  │   28,5  │

│- в сетях водоотведения                    │   17,0  │   16,0  │   15,0  │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Удельный вес сетей водоснабжения,          │   30,0  │   29,0  │   28,3  │

│нуждающихся в замене, %                    │         │         │         │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Удельный вес сетей водоотведения,          │   29,0  │   28,0  │   27,4  │

│нуждающихся в замене, %                    │         │         │         │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Рентабельность деятельности, %             │    0,8  │    0,9  │    1,0  │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Объем по производству ресурса - питьевой   │ 1273,36 │ 2099,26 │ 1968,32 │

│воды и услуг водоотведения для подключения │         │         │         │

│объектов жилищного и социального           │         │         │         │

│строительства, указанных в приложении к    │         │         │         │

│техническому заданию, куб. м/сутки         │         │         │         │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Объем присоединенной нагрузки в расчете на │   53,06 │   87,47 │   82,01 │

│1 куб. м/час                               │         │         │         │

└───────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

Анализ существующего состояния системы водоснабжения

Основными источниками системы водоснабжения города Владимира и ближайших поселков являются поверхностные воды реки Нерль и подземные воды Судогодского бассейна. Система водоснабжения города Владимира представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений для забора, подготовки, транспортировки и передачи населению и предприятиям питьевой воды, включающий в себя:

- водозаборные сооружения поверхностных источников водоснабжения в комплексе с очистными сооружениями, резервуарами, насосными станциями 1-го и 2-го подъема;

- водозаборные сооружения подземных источников водоснабжения с артезианскими скважинами, резервуарами, насосными станциями 2-го подъема;

- водопроводные насосные станции 3-го и 4-го подъема с резервуарами чистой воды;

- локальные насосные станции повышения давления;

- водопроводные сети.

Общая проектная производительность водозаборных сооружений составляет 176,6 тыс. куб. м/сут.

Техническая возможность - 143 тыс. куб. м/сут.

Фактическая подача - 126 тыс. куб. м/сут (данные усредненные).

Общая протяженность системы водоснабжения составляет 791,6 км.

Протяженность сетей водоснабжения со 100% износом составляет 240,1 км.

Судогодский водозабор

Судогодский водозабор полностью введен в эксплуатацию в 1994 году с проектной мощностью - 60 тыс. куб. м/сут. и представляет собой куст скважин в количестве 17 штук. Фактическая подача питьевой воды с Судогодского водозабора составляет 56 тыс. куб. м/сут ввиду изношенности оборудования и сетей.

Транспортировка воды осуществляется по одному водоводу диаметром 900 мм, протяженностью 46,5 км. Срок эксплуатации водовода заканчивается. На отдельных участках водовода общей протяженностью до 18 км в настоящее время все чаще требуется выполнять аварийные работы с полным прекращением подачи воды в город (2008 год - 32 аварийные ситуации; 2009 год - 45 аварийных ситуаций, 2010 год - 41 аварийная ситуация, 2011 год - 16 аварийных ситуаций). Для примера приведем данные по потерям на Судогодском водоводе за июль 2008 года. Среднее значение потерь за сутки составило 7,5 тыс. куб. м/сут., а это 14% от общего объема поданной воды от Судогодского водозабора. В 2008 году МУП "Владимирводоканал" модернизировал участок Судогодского водовода общей протяженностью 1300 п. м. На данный момент работы по модернизации водовода приостановлены из-за отсутствия источника финансирования. Исходя из вышеизложенного МУП "Владимирводоканал" предлагает выполнить мероприятия по строительству 2-й нитки Судогодского водовода, обеспечивающего до 45% подачи воды в город Владимир. В 2011 - 2013 годах необходимо выполнить строительства участка водовода протяженностью 5,2 км.

Нерлинская очистная водопроводная станция

Река Нерль является водоисточником 2-го класса, с мая 2003 года произошло ухудшение качества воды, река сильно обезвожена, занесена песком, что уменьшает ее дебет. Проводимые локальные чистки реки не обеспечивают улучшение качества воды.

Строительство и ввод в эксплуатацию сооружений Нерлинской очистной водопроводной станции (НОВС) велось в две очереди:

1-я очередь введена в эксплуатацию в 1965 г. производительностью 50 тыс. куб. м/сутки;

2-я очередь введена в эксплуатацию в 1975 г. производительностью 63 тыс. куб. м/сутки.

Срок амортизации ж/бетонных отстойников сооружений 1-й очереди НОВС в соответствии с нормативами закончился в 1995 г.

Очистные сооружения 1-й очереди находятся в аварийном состоянии и не могут обеспечить проектную производительность.

Водоводы 1-го и 2-го подъема имеют срок службы, в два раза превышающий нормативный, значительно повреждены коррозией, требуется их реконструкция.

Технологическое, насосное, энергетическое оборудование и высоковольтные линии электроснабжения имеют моральный и физический износ и не гарантируют безаварийной подачи воды в город.

НОВС имеет проектную производительность 113 тыс. куб. м/сут. Техническая возможность подачи воды с НОВС составляет 85 тыс. куб. м/сут. Фактическая подача воды НОВС составляет 71 тыс. куб. м/сут.

Согласно типовому проекту Гипрокоммунводоканалпроект "Водоснабжение г. Владимира. Очистные сооружения Нерлинского водопровода N 3541 дата выпуска 1961 г.", Нерлинская очистная водопроводная станция предназначена для обработки речной воды с целью получения питьевой воды, удовлетворяющей требованиям ГОСТа 2874 "Вода питьевая".

ГОСТ предусматривает очистку и контроль по 27 показателям.

В настоящее время деятельность Нерлинской очистной водопроводной станции регулируется СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" и рабочей программой, согласованной с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, которые предусматривают очистку и контроль по 45 показателям.

Анализ существующего состояния системы водоотведения

Водоотведение города Владимира представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, условно разделенный на три составляющих:

- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения;

- механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков на очистных сооружений канализации;

- обработка и утилизация осадков сточных вод.

Дополнительно в сети водоотведения происходит поступление ливневых стоков из-за недостаточно развитой системы ливневой канализации города.

Водоотведение г. Владимира представляет собой сложную инженерную систему, включающую в себя:

сети водоотведения - 610,3 км;

канализационные насосные станции - 39 шт.;

очистные сооружения канализации - 5 шт.;

протяженность сетей водоснабжения со 100% износом составляет 170,1 км.

Очистные сооружения города Владимира

1 очередь - 25 тыс. куб. м/сутки, введена в эксплуатацию в 1956 году.

1 очередь (25 тыс. куб. м/сутки) выведена из эксплуатации в связи со 100% износом.

2 очередь - 100 тыс. куб. м/сутки, введена в эксплуатацию в 1982 году.

Проектная производительность очистных сооружений в настоящее время составляет 150 тыс. куб. м/сутки, при объеме договорных обязательств 151,5 тыс. куб. м/сут.

Применение новых технологий дает наибольший эффект удаления биогенных элементов.

Для обеспечения данных технологий необходима существенная реконструкция аэротенков с частичной разборкой и установкой дополнительных струенаправляющих перегородок. Кроме реконструкции необходима установка нового технологического оборудования: погружных мешалок, рециркуляционных насосов, импульсной системы аэрации, создание "каруселей" в зонах нитрификации и денитрификации. Чередование аэробных и анаэробных зон позволит вести процессы удаления азота и фосфора параллельно в отличие от существующей технологии, где эти процессы являются противоположными.

Одной из важнейших проблем городского коммунального хозяйства в настоящее время является неудовлетворительное состояние системы водоотведения г. Владимира. Износ основных самотечных коллекторов, напорных трубопроводов, дюкеров и канализационных насосных станций составляет более 80%. Последнее десятилетие сети практически не обновлялись. Для выхода из создавшегося положения, обеспечения надежной, бесперебойной работы системы водоотведения города Владимира МУП "Владимирводоканал" ведет строительство самотечного канализационного коллектора, построено 2629 м, общая протяженность трассы тоннеля - 3180 м (построено с 1991 г. по 1995 г. 848 м, с 1997 г. по 2002 г. - 279,5 м, с 2003 г. по 2009 г. - 1262,5 м). Для окончания строительства и пуска в эксплуатацию необходимо построить 551 м тоннеля.

Одной из основных проблем при эксплуатации самотечных коллекторов системы водоотведения города Владимира является вывод из эксплуатации дюкерной части Ново-Лыбедского коллектора. Дюкер Ново-Лыбедского коллектора, построенный в 1967 году, из-за аварийного состояния был выведен из эксплуатации в 1998 году. В том же году Ново-Лыбедский коллектор был переключен в дюкерную часть Промышленного коллектора. Промышленный и Ново-Лыбедский коллектор принимают основной объем сточных вод города Владимира. В последние годы наблюдается резкое ухудшение ситуации в эксплуатации вышеуказанных самотечных коллекторов. Из-за поступления ливневых стоков в коллекторы в паводковый период и период сильных дождей, вследствие недостаточно развитой системы ливневой канализации города Владимира, дюкерная часть Промышленного коллектора не справляется с нагрузками.

Для решения данной проблемы необходимо провести мероприятия по модернизации Ново-Лыбедского коллектора и строительству дюкерной части Ново-Лыбедского коллектора. Невыполнение данных мероприятий приведет к сдерживанию развития центральных, промышленных районов и уплотнению застройки города Владимира, а также к ухудшению экологической обстановки. Переполнение Ново-Лыбедского коллектора приводит к подтоплению домов по улицам Усти-на-Лабе, Б. Нижегородской и к изливу сточных вод на рельеф местности в районе Юрьевского переулка.

Инвестиционный проект по строительству и модернизации

(реконструкции) систем водоснабжения и водоотведения,

направленный на повышение качества услуг, экологической

безопасности и подключение строящихся объектов

В результате анализа существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения г. Владимира определены мероприятия, которые необходимо выполнить в период с 2011 по 2013 гг. Мероприятия программы имеют адресную и временную характеристику и распределены по годам реализации программы (приложение N 1, приложение N 2).

Мероприятия по развитию системы водоснабжения:

1. Строительство 2-й нитки Судогодского водовода:

- проведение проектно-изыскательских работ;

- строительство водовода D 1000 мм L = 5200 п. м (1 этап).

2. Реконструкция водовода по ул. Разина D 500 мм L = 200 п. м.

3. Строительство водовода по ул. 8-го Марта D 125 мм L = 90 п. м.

4. Строительство водовода от Судогодского водовода до мкр. Никулино со строительством РЧВ и станции повышения давления (ПИР).

5. Модернизация очистных сооружений НОВС:

- модернизация оборудования станции 1-го и 2-го подъема;

- модернизация блоков фильтров очистных сооружений 2-го подъема;

- модернизация фильтра N 5 блока N 1;

- модернизация фильтра N 7 блока N 1;

- модернизация фильтра N 13 блока N 2;

- модернизация фильтра N 11 блока N 2;

- модернизация камер реакций блока N 1 очистных сооружений;

- модернизация реагентного хозяйства;

- модернизация системы промывки фильтров.

6. Строительство сетей водоснабжения от границ земельных участков до муниципальных сетей для подключения вводных объектов (приложение к постановлению администрации города Владимира от 02.09.2011 N 2163).

Мероприятия по развитию системы водоотведения:

1. Реконструкция аэротенка N 2 с внедрением технологии нитри-денитрификации и биологической дефосфотизации и модернизацией воздуходувного оборудования.

2. Строительство сетей водоотведения по ул. 8-го Марта D 150 мм L = 170 п. м.

3. Переключение стоков от мкр. Турбаза "Ладога" на КНС жилого комплекса ООО ТД "МРГ", ул. Сосновая, д. 88-а.

4. Строительство дюкерной части Ново-Лыбедского коллектора от ул. Б. Нижегородской до ОСК города Владимира D 1200 мм L= 2100 п. м (в т.ч. ПИР).

5. Строительство части Ново-Лыбедского коллектора от ул. Семашко до ул. Усти-на-Лабе D 1400 мм L = 2300 п. м (в т.ч. ПИР).

6. Строительство тоннеля глубокого заложения.

7. Строительство сетей водоотведения от границ земельных участков до муниципальных сетей для подключения вводных объектов (приложение к постановлению администрации города Владимира от 02.09.2011 N 2163).

1. Объем финансовых потребностей по реализации

инвестиционной программы

Общий объем капитальных вложений на реализацию данной программы составляет 692,6 млн. руб. (без налоговых вычетов).

1.1. Объем капитальных вложений, необходимых на реализацию инвестиционного проекта по развитию системы водоснабжения, составит 360,8 млн. руб. (без НДС), в том числе:

- 2011 год - 71,9 млн. руб. (без НДС);

- 2012 год - 49,1 млн. руб. (без НДС);

- 2013 год - 239,8 млн. руб. (без НДС).

В части средств, необходимых для выплаты дополнительных налоговых платежей по налогу на прибыль, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционного проекта, составит 90,2 млн. руб., в том числе:

- 2011 год - 17,975 млн. руб.;

- 2012 год - 12,275 млн. руб.;

- 2013 год - 59,95 млн. руб.

Расчет налога на прибыль произведен в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Общий объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта по развитию системы водоснабжения на 2011 - 2013 гг. с учетом налоговых обязательств (НДС и налог на прибыль) составит 532,18 млн. руб., в том числе за счет надбавки к тарифу - 5,015 млн. руб., платы за подключение - 141,75 млн. руб. и бюджетных средств - 385,415 млн. руб.

1.2. Объем капитальных вложений, необходимых на реализацию инвестиционного проекта по развитию системы водоотведения, составит 331,9 млн. руб. (без НДС), в том числе:

- 2011 год - 76,5 млн. руб. (без НДС);

- 2012 год - 43,6 млн. руб. (без НДС);

- 2013 год - 211,8 млн. руб. (без НДС).

В части средств, необходимых для выплаты дополнительных налоговых платежей по налогу на прибыль, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционного проекта, составит 82,97 млн. руб., в том числе:

- 2011 год - 19,125 млн. руб.;

- 2012 год - 10,9 млн. руб.;

- 2013 год - 52,95 млн. руб.

Расчет налога на прибыль произведен в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Общий объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта по развитию системы водоотведения на 2011 - 2013 гг. с учетом налоговых обязательств (НДС и налога на прибыль) составит 489,55 млн. руб., в том числе за счет платы за подключение - 199,56 млн. руб., бюджетных средств - 289,99 млн. руб.

2. Расчет финансовых потребностей при определении платы

за подключение

В соответствии со ст. 40 "Основ ценообразования и порядка регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 N 520, при определении объемов финансовых потребностей для реализации организацией коммунального комплекса инвестиционной программы, используемых при определении надбавок к тарифам, были учтены все источники финансирования программы, за исключением средств бюджета.

В состав указанных потребностей включены следующие виды расходов:

1. Расходы на оплату работ и услуг, выполненных сторонними подрядными организациями.

2. Налог на прибыль.

Финансовые потребности на оплату работ и услуг, выполненных сторонними подрядными организациями были определены на основе укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) и модернизации.

3. Расчет финансовых потребностей при определении платы

за подключение

Увеличение потребляемой нагрузки для расчета тарифа на подключение принимается в размере 222,54 куб. м в час (приложение N 3).

Расчет произведен в соответствии с увеличением жилого фонда в результате жилищного строительства.

Таблица 1

| Год | Объем, куб. м в час |
| --- | --- |
| 2011 | 53,06 |
| 2012 | 87,47 |
| 2013 | 82,01 |
| ИТОГО | 222,54 |

Объем принимаемый к расчету тарифа на подключение составит 222,54 куб. м в час.

Водоснабжение.

Объем инвестиций на реализацию мероприятий инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения, связанных с увеличением мощности и пропускной способности, а также строительством сетей водоснабжения от границ земельных участков до муниципальных сетей для подключения вводных объектов, без учета налога на прибыль и НДС на период 2011 - 2013 годы рассчитан в сумме 96,1 млн. руб.

Объем финансовых потребностей с учетом налога на прибыль составляет 120,13 млн. руб.

Тариф на подключение к системе водоснабжения без НДС составит:

120130 тыс. руб. / 222,54 = 539,81 тыс. руб.

Водоотведение.

Объем инвестиций на реализацию инвестиционной программы по развитию системы водоотведения, связанных с увеличением мощности и пропускной способности, строительством сетей водоотведения от границ земельных участков до муниципальных сетей для подключения вводных объектов, без учета налога на прибыль и НДС на период 2011 - 2013 годы рассчитан в сумме 135,3 млн. руб.

Объем финансовых потребностей с учетом налога на прибыль составляет 169,13 млн. руб.

Тариф на подключение к системе водоотведения без НДС составит:

169130 тыс. руб. / 222,54 = 760,0 тыс. руб.

Расчет

тарифов на подключение к системам водоснабжения

и водоотведения на 2011 - 2013 гг.

| Наименование | Вода | Канализация | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на подключение за 1 куб. м/час, тыс. руб. (без НДС) | 539,81 | 760,0 | 1299,81 |
| Тариф на подключение за 1 куб. м/час, тыс. руб. (с НДС) | 636,98 | 896,8 | 1533,78 |
| Увеличение присоединенной нагрузки, куб. м/час | 222,54 | 222,54 |  |
| Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы с учетом налога на прибыль, млн. руб. | 120,13 | 169,13 | 289,26 |

Паспорт

инвестиционной программы МУП "Владимирводоканал" по развитию

системы водоснабжения г. Владимира

Наименование программы:        Инвестиционная программа МУП г. Владимира

"Владимирводоканал" по развитию систем

водоснабжения города Владимира на 2011 -

2013 годы.

Заказчик программы:            Администрация города Владимира

Координатор программы:         Управление жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Владимира

Цели и задачи программы:       Основными целями программы являются

повышение качества производимых для

потребителей товаров (оказываемых услуг),

развитие муниципальных систем

водоснабжения в соответствии с

потребностями жилищного и промышленного

строительства, улучшение экологической

ситуации на территории города Владимира.

Для достижения этих целей необходимо

решить следующие задачи:

- обеспечение надежности (бесперебойного)

и доступности предоставления потребителям

услуг водоснабжения;

- обеспечение сбалансированности и

энергоэффективности муниципальных систем

водоснабжения города Владимира;

- создание условий для обеспечения

инвестиционной привлекательности города

Владимира для жилищного строительства.

Сроки реализации программы:    2011 - 2013 годы

Мероприятия программы:         Инвестиционная программа включает в себя

план мероприятий, позволяющий повысить

эффективность деятельности МУП

"Владимирводоканал", в т.ч.:

- мероприятия по увеличению пропускной

способности, обеспечению необходимого

напора в системе водоснабжения города;

- мероприятия по модернизации очистных

сооружений НОВС;

- мероприятия для улучшения качества и

надежности системы водоснабжения.

Источники                      - надбавка к тарифу на услуги

финансирования                 водоснабжения - 5,015 млн. рублей;

программы:                     - плата за подключение объектов

капитального строительства к системам

водоснабжения - 141,75 млн. рублей;

- бюджетное финансирование - 385,415 млн.

рублей.

Ожидаемый конечный результат   Мероприятия инвестиционной программы

от реализации программы:       позволят дополнительно увеличить

пропускную способность в системе

водоснабжения города;

модернизация очистных сооружений НОВС

позволит увеличить техническую

возможность, что обеспечит повышение

эффективности, качества и надежности

работы системы водоснабжения.

Паспорт

инвестиционной программы МУП "Владимирводоканал" по развитию

системы водоотведения г. Владимира

Наименование программы:        Инвестиционная программа МУП г. Владимира

"Владимирводоканал" по развитию систем

водоотведения города Владимира на 2011 -

2013 годы.

Заказчик программы:            Администрация города Владимира

Координатор программы:         Управление жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Владимира

Цели и задачи программы:       Основными целями программы являются

повышение качества производимых для

потребителей товаров (оказываемых услуг),

развитие муниципальных систем

водоотведения в соответствии с

потребностями жилищного и промышленного

строительства, улучшение экологической

ситуации на территории города Владимира.

Для достижения этих целей необходимо

решить следующие задачи:

- обеспечение надежности (бесперебойного)

и доступности предоставления потребителям

услуг водоотведения;

- обеспечение сбалансированности и

энергоэффективности муниципальных систем

водоотведения города Владимира;

- создание условий для обеспечения

инвестиционной привлекательности города

Владимира для жилищного строительства.

Сроки реализации программы:    2011 - 2013 годы

Мероприятия программы:         Инвестиционная программа включает в себя

план мероприятий, позволяющий повысить

эффективность деятельности МУП

"Владимирводоканал", в т.ч.:

- мероприятия по повышению надежности

работы и экологической безопасности

очистных сооружений города Владимира;

- мероприятия по повышению надежности и

увеличению пропускной способности системы

водоотведения города Владимира для

подключения вводных объектов;

- мероприятия для улучшения качества и

надежности системы водоотведения.

Источники                      - Плата за подключение объектов

финансирования                 капитального строительства к

программы:                     системам водоотведения - 199,56 млн.

рублей;

- бюджетное финансирование - 289,99 млн.

рублей.

Ожидаемый конечный результат   Мероприятия инвестиционной программы

от реализации программы:       позволят дополнительно увеличить мощность

и пропускную способность системы

водоотведения города для подключения

вводных объектов.

Мероприятия по реконструкции очистных

сооружений обеспечат

повышение надежности их работы и

экологической безопасности.

Приложение N 1

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МУП Г. ВЛАДИМИРА "ВЛАДИМИРВОДОКАНАЛ" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ Г. ВЛАДИМИРА НА 2011 - 2013 ГГ.

| N п/п | Наименование мероприятия | Стоимость на 2011 - 2013 годы (млн. руб. без НДС) | В том числе по годам |  |  | Источники финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | надбавка к тарифу | плата за подключение | бюджетное финансирование |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение комплекса мероприятий по увеличению пропускной способности, обеспечению необходимого напора в системе водоснабжения города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство 2-й нитки Судогодского водовода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение проектно-изыскательских работ | 9,6 |  | 9,6 |  |  |  |  | 9,6 |  |
| 1.1.2. | Строительство водовода D 1000 мм L = 5200 п. м (1 этап) | 192,3 |  |  | 192,3 |  |  |  |  | 192,3 |
| 1.2. | Реконструкция водовода по ул. Разина D 500 мм L = 200 п. м | 3,4 | 3,4 |  |  | 3,4 |  |  |  |  |
| 2. | Развитие инфраструктуры системы водоснабжения г. Владимира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство водовода по ул. 8-е Марта D 125 мм L = 90 п. м | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  |  | 0,7 |  |
| 3. | Развитие инфраструктуры системы водоснабжения на присоединенных территориях г. Владимира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство водовода от Судогодского водовода до мкр. Никулино со строительством РЧВ и станции повышения давления (ПИР) | 1,9 |  |  | 1,9 |  |  |  |  | 1,9 |
|  | Итого по п. 1 - 3 | 207,9 | 3,4 | 10,3 | 194,2 | 3,4 | 0 | 0 | 10,3 | 194,2 |
| 4. | Модернизация очистных сооружений НОВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Модернизация оборудования станции 1-го и 2-го подъема | 10,2 |  | 5,1 | 5,1 |  |  |  | 5,1 | 5,1 |
| 4.2. | Модернизация блоков фильтров очистных сооружений 2-го подъема | 3,3 |  | 3,3 |  |  |  |  | 3,3 |  |
| 4.3. | Модернизация фильтра N 5 блока N 1 | 2,1 |  | 2,1 |  |  |  |  | 2,1 |  |
| 4.4. | Модернизация фильтра N 7 блока N 1 | 2,1 |  | 2,1 |  |  |  |  | 2,1 |  |
| 4.5. | Модернизация фильтра N 13 блока N 2 | 2,1 |  |  | 2,1 |  |  |  |  | 2,1 |
| 4.6. | Модернизация фильтра N 11 блока N 2 | 2,1 |  |  | 2,1 |  |  |  |  | 2,1 |
| 4.7. | Модернизации камер реакций блока N 1 очистных сооружений | 2,3 |  |  | 2,3 |  |  |  |  | 2,3 |
| 4.8. | Модернизации реагентного хозяйства | 3,4 |  | 3,4 |  |  |  |  | 3,4 |  |
| 4.9. | Модернизация системы промывки фильтров | 2,3 |  | 2,3 |  |  |  |  | 2,3 |  |
|  | Итого по п. 4 | 29,9 | 0 | 18,3 | 11,6 | 0 | 0 | 0 | 18,3 | 11,6 |
| 5. | Строительство сетей водоснабжения от границ земельных участков до муниципальных сетей для подключения вводных объектов (приложение к постановлению администрации города Владимира от 02.09.2011 N 2163) | 123 | 68,5 | 20,5 | 34 |  | 96,1 | 0 | 0 | 26,9 |
|  | Итого по п. 5 | 123 | 68,5 | 20,5 | 34 | 0 | 96,1 | 0 | 0 | 26,9 |
| 6. | Всего инвестиций по водоснабжению, в том числе по источникам (без учета НДС и налога на прибыль) | 360,8 | 71,9 | 49,1 | 239,8 | 3,4 | 96,1 | 0 | 28,6 | 232,7 |

Приложение N 2

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МУП Г. ВЛАДИМИРА "ВЛАДИМИРВОДОКАНАЛ" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ

ВОДООТВЕДЕНИЯ Г. ВЛАДИМИРА НА 2011 - 2013 ГГ.

| N п/п | Наименование мероприятия | Стоимость на 2011 - 2013 годы (млн. руб. без НДС) | В том числе по годам |  |  | Источники финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | надбавка к тарифу | плата за подключение | бюджетное финансирование |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение надежности работы и экологической безопасности очистных сооружений города Владимира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция аэротенка N 2 с внедрением технологии нитри-денитрификации и биологической дефосфотизации и модернизацией воздуходувного оборудования | 43,7 |  |  | 43,7 |  |  |  |  | 43,7 |
| 2. | Достижение экологической безопасности и развитие инфраструктуры водоотведения города Владимира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство сетей водоотведения по ул. 8-го Марта D 150 мм L = 170 п. м | 1,2 |  | 1,2 |  |  |  | 0 | 1,2 |  |
| 3. | Развитие инфраструктуры системы водоотведения на присоединенных территориях г. Владимира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Переключение стоков от мкр. Турбаза "Ладога" на КНС жилого комплекса ООО ТД "МРГ", ул. Сосновая, д. 88-а | 1,8 |  | 1,8 |  |  |  |  | 1,8 |  |
|  | Итого по п. 1 - 3 | 46,7 | 0 | 3 | 43,7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43,7 |
| 4. | Повышение надежности и увеличение пропускной способности системы водоотведения города Владимира для подключения вводных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство дюкерной части Ново-Лыбедского коллектора от ул. Б. Нижегородской до ОСК города Владимира D 1200 мм L = 2100 п. м (в т.ч. ПИР) | 67,3 |  | 5,1 | 62,2 |  |  | 0 | 5,1 | 62,2 |
| 4.2. | Строительство части Ново-Лыбедского коллектора от ул. Семашко до ул. Усти-на-Лабе D 1400 мм L = 2300 п. м (в т.ч. ПИР) | 74,7 |  | 3,1 | 71,6 |  |  | 0 | 3,1 | 71,6 |
| 4.3. | Строительство тоннеля глубокого заложения | 31,1 | 31,1 |  |  |  | 31,1 |  |  |  |
|  | Итого по п. 4 | 173,1 | 31,1 | 8,2 | 133,8 | 0 | 31,1 | 0 | 8,2 | 133,8 |
| 5. | Строительство сетей водоотведения от границ земельных участков до муниципальных сетей для подключения вводных объектов (приложение к постановлению администрации города Владимира от 02.09.2011 N 2163) | 112,1 | 45,4 | 32,4 | 34,3 |  | 104,2 | 0 | 0 | 7,9 |
|  | Итого по п. 5 | 112,1 | 45,4 | 32,4 | 34,3 | 0 | 104,2 | 0 | 0 | 7,9 |
|  | Всего инвестиций по водоотведению, в том числе по источникам (без учета НДС и налога на прибыль) | 331,9 | 76,5 | 43,6 | 211,8 | 0 | 135,3 | 0 | 11,2 | 185,4 |

Приложение N 3

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖАТ

ВКЛЮЧЕНИЮ В "ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ МУП Г. ВЛАДИМИРА

"ВЛАДИМИРВОДОКАНАЛ" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И

ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА НА 2011 - 2013 ГОДЫ"

| N п/п | Наименование объекта, адрес | Заказчик | Объем нагрузки, куб. м/сутки | Объем нагрузки, куб. м/час | Общая (проектная) площадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты, предполагаемые к вводу в 2011 году |  |  |  |  |  |
| Жилье |  |  |  |  |  |
| 1. | Многоэтажный жилой дом, ул. Стрелецкая, д. 2 | ООО ИСК "Антарес" | 12,42 | 0,52 | 3377,00 |
| 2. | Блокированные жилые дома по ул. Стрелецкой, д. 4 | ООО ИСК "Антарес" | 5,46 | 0,23 | 646,66 |
| 3. | Жилой дом, ул. Пугачева, д. 75, N 5 по генплану (далее - ГП) | ООО "Вереск" | 73,31 | 3,05 | 4381,00 |
| 4. | Многоэтажный жилой дом, ул. Семашко, д. 8 | ООО НХП "Владимирские узоры" | 79,50 | 3,31 | 4500,00 |
| 5. | 5-этажная жилая вставка по ул. Луначарского, д. 37-а | ЗАО "ВладЖилСтрой" | 20,00 | 0,83 | 1487,50 |
| 6. | Многоэтажный жилой дом по ул. Горького, д. 117, в мкр. Учхоз | ООО "Вереск" | 122,72 | 5,11 | 10047,00 |
| 7. | Многоквартирный жилой дом, ул. Студенческая (2-я очередь строительства) | ООО "ЦВС" | 65,94 | 2,75 | 6624,67 |
| 8. | 17-квартирный жилой дом со встроенными помещениями и 15-квартирный жилой дом 27-б по ул. Большой Нижегородской, в квартале N 25 исторического ядра | ООО "Яна" | 25,26 | 1,05 | 720,00 |
| 9. | Многоквартирный жилой дом, Октябрьский в/г, д. 7-а | Грибанов В.С. | 39,00 | 1,63 | 1896,40 |
| 10. | Жилой дом, ул. Куйбышева, д. 5 | ООО СК "СоцЖилСтрой" | 84,02 | 3,50 | 4083,24 |
| 11. | Многоэтажный жилой дом по ул. Тихонравова, в районе д. 3 (N 7 по ГП мкр. 8-ЮЗ) | ООО "Игротек" | 168,60 | 7,03 | 11730,69 |
| 12. | Жилая вставка между д. 21 по ул. Лермонтова и д. 78 по ул. Мира | ЗАО "ЦентрСтройГрад" | 18,32 | 0,76 | 1350,35 |
| 13. | Блокированный жилой дом по ул. 3-й Кольцевой, в районе д. 49 | Засорин И.Е. | 5,00 | 0,21 | 1220,00 |
| 14. | Жилой дом по ул. Володарского, д. 2 | ЗАО "Акцент" (ООО "РК Инвестиционная Славянская риелторская компания") | 6,43 | 0,27 | 622,00 |
| 15. | Жилой дом по ул. Комсомольской, д. 6-а | ЗАО "Акцент" (ООО "РК Инвестиционная Славянская риелторская компания") | 11,13 | 0,46 | 1857,70 |
| 16. | Блокированный жилой дом по ул. 3-й Кольцевой, в районе д. 43 | ООО "Предприятие Альтерна" | 5,00 | 0,21 | 1220,00 |
| 17. | Социальный дом по ул. Тихонравова, в районе д. 1 (2-я очередь) | МБУ "Владстройзаказчик" | 70,00 | 2,92 | 9018,68 |
| 18. | Многоэтажный жилой дом N 8ЮЗ-1 по генплану (далее - ГП) в районе д. 15 по ул. 3-й Кольцевой | Владимирский городской ипотечный фонд | 112,50 | 4,69 | 8289,80 |
| 19. | Многоэтажный жилой дом по Горному проезду, д. 13 | Киселев А.В. | 9,00 | 0,38 | 800,00 |
| 20. | Жилой дом, ул. Сурикова, д. 12 (1-я очередь) | ООО "Новый мир плюс" | 70,90 | 2,95 | 5179,50 |
| 21. | 8-квартирный жилой дом, ул. Мичурина | ООО" Строительная индустрия" | 7,20 | 0,3 | 922,10 |
| 22. | Жилой дом, ул. Пугачева, д. 60 | ООО "Стройторг" | 56,90 | 2,37 | 4381,00 |
| 23. | Жилая вставка по ул. Мира, между д. 39 - 41 | ООО "Фирма Капитал Групп" | 27,50 | 1,15 | 2615,18 |
| 24. | Многоквартирный жилой дом в мкр. Оргтруд | МБУ "Владстройзаказчик" | 26,52 | 1,10 | 1280,00 |
| 25. | Жилой дом по ул. Белоконской | ООО "Игротэк" | 78,07 | 3,25 | 5546,00 |
| 26. | Многоэтажный жилой дом, ул. Красная - ул. Черняховского | ООО "СМУ-33" | 46,80 | 1,95 | 4923,00 |
|  | Итого жилье за 2011 год: |  | 1247,5 | 51,98 | 98719,47 |
| Социальные объекты |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция административного здания под детский сад по ул. Северной, д. 5, в мкр. Энергетик | МБУ "Владстройзаказчик" | 12,93 | 0,54 | 1443,10 |
| 2. | Строительство ДОУ на 135 мест в мкр. 8ЮЗ | ОАО "ИДК" | 12,93 | 0,54 | 1443,10 |
|  | Итого по социальным объектам за 2011 год: |  | 25,86 | 1,08 | 2886,20 |
|  | Всего за 2011 год: |  | 1273,36 | 53,06 | 101605,67 |
| Объекты, предполагаемые к вводу в 2012 году |  |  |  |  |  |
| Жилье |  |  |  |  |  |
| 1. | Жилой дом N 3 по ГП в районе ул. Пугачева | ООО "Вереск" | 74,41 | 3,10 | 6671,00 |
| 2. | Жилой дом N 4 по ГП в районе ул. Пугачева, 77 | ООО "Вереск" | 74,22 | 3,09 | 9000,00 |
| 3. | Жилой дом N 6 по ГП в районе ул. Пугачева | ООО "Вереск" | 74,22 | 3,09 | данные отсутств. |
| 4. | Многоэтажный жилой дом по ул. Тракторной, в районе д. 6 | ЗАО "Консоль" | 118,56 | 4,94 | данные отсутств. |
| 5. | Жилой дом с подземным паркингом по ул. Большой Нижегородской, д. 33-а | ООО "Монострой" | 30,50 | 1,27 | 5600,00 |
| 6. | Жилой 14-этажный дом по ул. Садовой | ЗАО "Центрстройград" | 78,84 | 3,29 | 4386,00 |
| 7. | Жилой дом, Суздальский проспект, в районе д. 17-а | ООО "СМУ-33" | 99,30 | 4,14 | 4000,00 |
| 8. | Жилые дома, Перекопский в/г | В/ч 77120 | 172,00 | 7,17 | 8216,00 |
| 9. | Жилой дом, мкр. Юрьевец, ул. Михалькова, в районе д. 15 | ООО "Новый мир плюс" | 54,72 | 2,28 | 5000,00 |
| 10. | Жилой дом, 22 квартал, ул. Чехова, д. 4 | Фонд "Сунгирь" | 10,20 | 0,43 | 1000,00 |
| 11. | Многоэтажный жилой дом по ул. Мичурина | ООО "Новый мир плюс" | 58,0 | 2,42 | данные отсутств. |
| 12. | 9-этажный жилой дом со встроенными помещениями, ул. Ставровская, д. 3 | ЗАО "Владагроводстрой" | 41,58 | 1,73 | 2200,0 |
| 13. | 5-этажный жилой дом в квартале N 6, мкр. Юрьевец, ул. Славная | в/ч 2050 ФСБ | 39,00 | 1,63 | данные отсутств. |
| 14. | 4-, 7-, 8-, 9-этажный жилой дом со встроенными помещениями, ул. Стрелецкая, д. 32 | ООО "Антарес" | 107,10 | 4,46 | данные отсутств. |
| 15. | 10-этажный жилой дом по проспекту Строителей, д. 1-а | ООО "Строй Инвест" | 94,04 | 3,92 | данные отсутств. |
| 16. | Жилой дом со встроенным магазином, мкр. Коммунар, ул. Зеленая, д. 53-а | ООО "МРГ-Строй" | 27,05 | 1,13 | данные отсутств. |
| 17. | Группа жилых домов с торговым центром по ул. Пугачева - Василисина - Балакирева (жилой дом 2-я очередь по ул. Пугачева) | ООО "Стройторг" | 148,98 | 6,21 | 15000,00 |
| 18. | Многоэтажный жилой дом N 8ЮЗ-4 по ГП в районе д. 15 по ул. 3-й Кольцевой | Владимирский городской ипотечный фонд | 112,50 | 4,69 | 11160,00 |
| 19. | 5-этажный жилой дом, мкр. Коммунар, ул. Центральная, в районе д. 11 | ЗАО "Владжилстрой" | 71,80 | 2,99 | 7500,00 |
| 20. | 7 - 10-этажный жилой дом, ул. Пугачева, д. 62 | Жульков С.В. | 117,19 | 4,88 | 4300,0 |
| 21. | Жилой дом, ул. Ильича, д. 14 | ЗАО "Акцент" | 41,50 | 1,73 | 2100,00 |
| 22. | Социальный жилой дом по ул. Октябрьской, в районе д. 7 мкр. Оргтруд | МБУ "Владстройзаказчик" | 46,70 | 1,94 | 4500,00 |
| 23. | 7-этажный 134-квартирный жилой дом с пристроенными помещениями и крышной газовой котельной, мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, д. 41-а | ООО "Главвладимирстрой" | 91,29 | 3,80 | данные отсутств. |
| 24. | 7-квартирный блокированный жилой дом в районе д. 51 по ул. 3-й Кольцевой | ООО "Предприятие Альтерна" | 7,00 | 0,29 | 1000,0 |
| 25. | 7-квартирный блокированный жилой дом в районе д. 49 по ул. 3-й Кольцевой | ООО "Предприятие Альтерна" | 7,00 | 0,29 | 1000,0 |
| 26. | 14-этажный жилой дом по ул. Жуковского | Бликян Р.М. | 98,28 | 4,10 | данные отсутств. |
| 27. | Группа жилых домов со встроенными помещениями общественного, торгового назначения по ул. Пугачева. Многоквартирный 14-этажный жилой дом, 2-я очередь | ООО "Стройторг" | 97,28 | 4,05 | данные отсутств. |
| 28. | Многоэтажный жилой дом по Судогодскому шоссе, между домами 23 и 51 | КП "Облстройзаказчик" | 48,75 | 2,03 | 4214,07 |
|  | Итого жилье за 2012 год: |  | 2042,01 | 85,09 | 114501,67 <*> |
| Социальные объекты |  |  |  |  |  |
| 1. | Перинатальный центр в Восточном районе г. Владимира | МБУ "Владстройзаказчик" | 43,00 | 1,79 | 8166,04 |
| 2. | Строительство детского сада в районе д. 17-б по ул. Соколова-Соколенка в мкр. N 9 Восточного района | МБУ "Владстройзаказчик" | 14,25 | 0,59 | 2466,00 |
|  | ИТОГО по социальным объектам за 2012 год: |  | 57,25 | 2,38 | 10632,04 |
|  | Всего за 2012 год: |  | 2099,26 | 87,47 | 125133,71 <*> |
| Объекты, предполагаемые к вводу в 2013 году |  |  |  |  |  |
| Жилье |  |  |  |  |  |
| 1. | Жилой многоквартирный дом 8ЮЗ-5 | Владимирский городской ипотечный фонд | 112,50 | 4,69 | 11160,00 |
| 2. | Жилой дом, ул. Княгининская, д. 4 | ЗАО "Акцент" | 6,50 | 0,27 | 770,00 |
| 3. | Жилой дом, 22 квартал, ул. Чехова | Фонд "Сунгирь" | 40,50 | 1,69 | 2000,00 |
| 4. | Жилой дом, ул. Княгининская, д. 2 | ЗАО "Акцент" | 10,50 | 0,44 | 1050,00 |
| 5. | Жилой дом, ул. Ильича, д. 16-а | ЗАО "Акцент" | 39,50 | 1,65 | 1800,00 |
| 6. | Жилой дом, ул. Ильича, д. 18 | ЗАО "Акцент" | 20,00 | 0,83 | 1390,00 |
| 7. | 10-этажный жилой дом, мкр. Юрьевец, ул. Михалькова | ЗАО "Инженер" | 112,50 | 4,69 | 9000,00 |
| 8. | Жилой дом, ул. Парижской Коммуны | ООО "Стройторг" | 25,00 | 1,04 | 3000,00 |
| 9. | Многоэтажный жилой дом, ул. Западный проезд (85-квартирный) | ООО "Стандарт Плюс" | 79,50 | 3,31 | 5100,00 |
| 10. | Блокированные жилые дома, ул. 3-я Кольцевая | Прохоров Г.В. | 42,20 | 1,76 | 3000,00 |
| 11. | 10-этажный жилой дом, ул. Гастелло, д. 7-а | ООО "Агентство жилищного строительства" | 51,60 | 2,15 | данные отсутств. |
| 12. | 7-, 8-, 9-этажный 53-квартирный жилой дом с крышной котельной, ул. Стрелецкая - Красноармейская | ООО "Промтэк" | 36,28 | 1,51 | данные отсутств. |
| 13. | 10-этажный жилой дом со встроенными помещениями, ул. Студенческая, у д. 6 | ООО "Строймонтаж-2" | 76,30 | 3,18 | данные отсутств. |
| 14. | Два 10-этажных жилых дома с нежилыми помещениями по ул. Сурикова, в районе д. 12 | ООО "Новый мир плюс" | 278,10 | 11,59 | данные отсутств. |
| 15. | 30-квартирный жилой дом, мкр. Юрьевец, ул. Всесвятская, д. 17 | ООО "Промспецстрой" | 3,00 | 0,13 | данные отсутств. |
| 16. | Многоэтажный жилой дом, мкр. Энергетик, ул. Энергетиков | ООО "СМУ-33" | 71,85 | 2,99 | 4655,00 |
| 17. | Многоэтажный жилой дом в районе ул. Комиссарова | ООО "СМУ-33" | 89,60 | 3,73 | 5775,00 |
| 18. | Реконструкция 2-го этажа здания средней школы N 48 в мкр. Лесной под общежитие для работников социальной сферы | МБУ "Владстройзаказчик" | 9,17 | 0,38 | 801,40 |
| 19. | Жилой дом N 2 по ГП в районе ул. Пугачева | ООО "Вереск" | 42,20 | 1,76 | 3000,00 |
| 20. | 3-этажный блокированный жилой дом (блок 1) по ул. Солнечной | Анесян П.П. | 13,34 | 0,56 | данные отсутств. |
| 21. | 3-этажный блокированный жилой дом (блок 2) по ул. Солнечной | Анесян П.П. | 10,1 | 0,42 | данные отсутств. |
| 22. | Многоэтажный жилой дом по ул. Ставровской, 4 | ООО "Игротек" | 328,35 | 13,68 | данные отсутств. |
| 23. | 9-этажный одноподъездный кирпично-панельный жилой дом на пересечении ул. Черняховского и ул. Парижской Коммуны | ООО "Главстройзаказчик" | 29,16 | 1,21 | данные отсутств. |
| 24. | Жилой дом по ул. Островского | ООО "Игротэк" | 240,0 | 10,00 | данные отсутств. |
|  | Итого жилье за 2013 год: |  | 1767,75 | 73,66 | 52501,4 <*> |
| Социальные объекты |  |  |  |  |  |
| 1. | Межрегиональный центр по спортивной гимнастике и единоборствам по Суздальскому проспекту | МБУ "Владстройзаказчик" | 110,00 | 4,58 | 10047,05 |
| 2. | Реконструкция тира под легкоатлетический манеж школы N 40 в Восточном районе г. Владимира | МБУ "Владстройзаказчик" | 0,34 | 0,01 | 523,00 |
| 3. | Реконструкция здания МДОУ "Детский сад N 41" по Школьному проезду, д. 8-а, в мкр. Юрьевец | МБУ "Владстройзаказчик" | 6,75 | 0,28 | 615,00 |
| 4. | Реконструкция спортшколы и клуба под детский сад N 11 в мкр. Оргтруд | МБУ "Владстройзаказчик" | 4,50 | 0,19 | 900,30 |
| 5. | Здание диспансера областной психоневрологической больницы N 1 по ул. Фрунзе, д. 65 | КП ВО "Облстройзаказчик" | 4,50 | 0,19 | 5061,50 |
| 6. | Строительство клубно-спортивного блока школы N 42 в мкр. Юрьевец по ул. Михалькова | МБУ "Владстройзаказчик" | 60,74 | 2,53 | 10257,00 |
| 7. | Подстанция скорой медицинской помощи в юго-западном районе г. Владимира | МБУ "Владстройзаказчик" | 9,54 | 0,40 | 2052,90 |
| 8. | Детские ясли-сад в квартале, ограниченном ул. Стрелецкой, ул. Ломоносова, ул. Гражданской, Помпецким переулком | ОАО "Агрострой" | 4,2 | 0,17 | данные отсутств. |
|  | Итого по социальным объектам 2013 года: |  | 200,57 | 8,35 | 29457,65 |
|  | Всего за 2013 год: |  | 1968,32 | 82,01 | 81959,05 <*> |
|  | ВСЕГО за 2011 - 2013 годы: |  | 5340,94 | 222,54 | 308698,43 <*> |

Примечание: <*> данные в процессе строительства будут уточняться.