СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

РЕШЕНИЕ

от 24 ноября 2005 г. N 50

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ ПО РАЗВИТИЮ

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

(в ред. решений Совета народных депутатов города Владимира

от 22.12.2006 N 333, от 16.05.2007 N 114,

от 19.09.2007 N 233, от 19.03.2008 N 61,

от 28.01.2009 N 6)

Рассмотрев представление главы города, на основании ст. 15 Федерального закона 28.08.1995 N 154-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 5, 18 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и в соответствии с п. 2.2 ст. 11 Устава города Владимира Совет народных депутатов решил:

1. Утвердить инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия "Владимирводоканал" по развитию систем водоснабжения города Владимира согласно приложению 1.

(в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 28.01.2009 N 6)

2. Утвердить инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия "Владимирводоканал" по развитию систем водоотведения города Владимира согласно приложению 2.

(в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 28.01.2009 N 6)

3. Решение вступает в силу с 01.01.2006.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитеты по жизнеобеспечению города (В.Е. Зеленин), по экономике, собственности, земельным отношениям, архитектуре и градостроительству (А.А. Андреев, С.Н. Киселев), по социальной политике и здравоохранению (А.В. Коробушин, И.А. Машковцева).

Глава города Владимира

А.РЫБАКОВ

Председатель Совета

народных депутатов

С.КРУГЛИКОВ

Приложение N 1

к решению

Совета народных депутатов

города Владимира

от 24.11.2005 N 50

(в ред. решений Совета народных депутатов города Владимира

от 22.12.2006 N 333, от 16.05.2007 N 114,

от 19.09.2007 N 233, от 19.03.2008 N 61,

от 28.01.2009 N 6)

ПАСПОРТ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ВЛАДИМИРВОДОКАНАЛ"

ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ Г. ВЛАДИМИРА

| Наименование программы: | Инвестиционная программа развития системы водоснабжения МУП "Владимирводоканал" г. Владимира на расчетный срок до 2008 года и с учетом перспективы до 2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик программы: | Городской совет народных депутатов г. Владимира. |
| Координатор программы: | УЖКХ администрации г. Владимира. |
| Цели и задачи программы: | Основными целями программы являются повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоснабжения, жизнеобеспечения населения, улучшение качества услуг по водоснабжению с одновременным снижением нерациональных затрат, обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: - обеспечить финансирование инвестиционной программы развития системы водоснабжения МУП "Владимирводоканал"; - обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления услуг по водоснабжению; - оказывать государственную поддержку модернизации системы водоснабжения. |
| Сроки реализации программы: | 2006 - 2015 годы. |
| Мероприятия программы: | Инвестиционные программы включает в себя план мероприятий, позволяющий повысить эффективность деятельности МУП "Владимирводоканал", в т.ч.: - комплекс мероприятий по развитию мощностей по водоснабжению; - мероприятия по модернизации первого блока НОВС, сооружений и оборудования для доведения качества питьевой воды в соответствии с новыми стандартами ГН 2.1.5.1315-03; - мероприятия для улучшения качества и надежности системы водоснабжения. |
| Источники финансирования программы: | - надбавка к тарифу на услугу по водоснабжению; - плата за подключение к системе водоснабжения; - городской бюджет; - бюджеты других уровней. |
| Ожидаемый конечный результат программы: | Мероприятия инвестиционной программы позволят дополнительно увеличить пропускную способность Судогодского водозабора, мощность Демидовского водозабора, а также в результате мероприятий по модернизации 1-го блока НОВС увеличится их техническая возможность, что обеспечит повышение эффективности, качества и надежности работы системы водоснабжения. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

I. Введение

Инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения г. Владимира на период 2006 - 2008 гг., с учетом перспективы до 2015 года, разработана на основании постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Инвестиционная программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования системы водоснабжения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрения ресурсосберегающих технологий, так и решение задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

II. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения

Система водоснабжения включает в себя водопроводные сети, здания и сооружения подъема, очистки, резервирования и подачи воды.

Подъем, обработку и подачу воды осуществляют:

- Нерлинская водопроводная станция (НОВС) с проектной мощностью 113 тыс. куб. м/сут. воды. Первая очередь введена в эксплуатацию 1965 году (оборудование и сооружения морально и физически устарели и требуют выведения из эксплуатации). Вторая очередь введена в эксплуатацию 1975 году.

Насосное, энергетическое оборудование и высоковольтные линии электроснабжения имеют моральный и физический износ и не гарантируют безаварийной подачи воды в город.

Проектная производительность 1-го блока НОВС составляет 50 тыс. куб. м/сут. Техническая возможность составляет 28 тыс. куб. м/сут. (в соответствии с дефектной ведомостью N 1, утвержденной начальником управления ЖКХ Немковым Ю.А. и замглавы города, начальником УМИ г. Владимира Мартыновым С.А.)

Из-за изношенного и устаревшего оборудования в дальнейшем будет наблюдаться тенденция к снижению водоподачи примерно на 10 тыс. куб. м/год.

Причины:

1-й блок НОВС введен в эксплуатацию в 1965 году, средний износ составил 67,9%, в т.ч. резервуар чистой воды - 99%, очистные сооружения - 79%.

Отстойники старого блока находятся в аварийном состоянии: произошло обрушение перегородок;

- Судогодский водозабор полностью введен в эксплуатацию в 1994 году с проектной мощностью 60 тыс. куб. м/сут. и представляет собой куст скважин в количестве 17 штук.

Согласно проекту транспортировка воды осуществляется по трубопроводу D = 900 мм, протяженностью 42 км. На участке длиной 3 км выявлены коррозийные повреждения.

Учитывая негативную тенденцию ухудшения качества природной воды в поверхностных водоисточниках, необходимо начать практическую работу по расширению Судогодского водозабора с увеличением подачи подземной воды в г. Владимир и уменьшения нагрузки на Нерлинские очистные водопроводные сооружения (согласно имеющимся данным по запасам подземной воды в Судогодском районе).

Для решения данного вопроса предполагается проведение гидрологических и проектных работ и введение в эксплуатацию узла скважин N 4, 5, 6, со строительством новой ветки водопровода от 1-го до 2-го подъема, модернизации насосного и энергетического оборудования.

Увеличение пропускной способности Судогодского водозабора решит проблемы водоснабжения загородной зоны.

Существующие сети водопровода и канализации в Загородной зоне строились для развития областной больницы и гостиничного комплекса "Клязьма".

Земли в Загородной зоне и пос. Коммунар подразделяются на земли городского и областного значения.

В настоящее время в районе ведется интенсивное жилищное строительство в основном без рабочих проектов по развитию сетей водопровода и канализации.

Существующие сети водопровода в Загородной зоне имеют износ 65%.

Диаметры самотечных канализационных линий и объем приемной камеры канализационных насосных станций были рассчитаны только на два указанных объекта: областную больницу и гостиничный комплекс "Клязьма".

За последние 30 лет развитие мощностей в Загородной зоне не производилось.

Площадь перспективной застройки согласно схеме, выданной Управлением архитектуры города, составляет 66,6 тыс. кв. м, в том числе 23,2 тыс. кв. м - объекты соцкультбыта.

С учетом перспективной застройки на сегодняшний день требуется ориентировочно дополнительно 1200 куб. м/сутки воды. Получить эту воду из города, где сегодня ощущается дефицит в воде, не представляется возможным.

Источником водоснабжения для жилищного строительства в Загородной зоне может быть 2-я очередь Судогодского водозабора, включающая в себя комплекс работ стоимостью 1056 млн. рублей, реализация которых должна быть выполнена согласно инвестиционной программе до 2015 года.

Планируется строительство станции умягчения воды с целью снижения жесткости, с применением новейших технологий и дозирующего оборудования;

- Демидовский водозабор состоит из 9 скважин. 7 скважин в 1,5 км от д. Демидово и 2 скважины в 1,5 км от п. Энергетик.

Общая проектная мощность 6499 куб. м/сут. В настоящее время законсервированы 7 скважин до проведения работ по обследованию запасов водоносного горизонта и проведения мониторинга качества воды.

В работе находятся 2 скважины 2-го подъема производительностью 1920 куб. м/сут., которые и обеспечивают питьевой водой п. Энергетик.

Вода Демидовского водозабора отличается повышенным содержанием фтора и жесткостью.

Предполагается внедрение установки по уменьшению содержания фтора, железа, жесткости. Необходимо оборудование, позволяющее снизить указанные показатели до нормативных, существуют и предложены Московским институтом НИИ ВОДГЕО (установка типа "Струя").

Модернизация насосной станции 2-го подъема с применением высокотехнологичного насосно-энергетического оборудования, с регулированием подачи воды в зависимости от времени суток;

- водоснабжение п. Энергетик осуществляется из артезианских скважин и каптажа;

- водоснабжение п. Пенкино - из артезианских скважин;

- водоснабжение п. Лесной - от водозабора ЗАО "Свиноводство".

Для обеспечения качественной питьевой водой жителей п. Лесного предполагается проведение гидрологических, проектно-изыскательских работ, а также ввод в эксплуатацию 4 скважин.

Кроме того, разрабатываются перспективные строительные площадки с дополнительными присоединенными мощностями:

Семязино - 3000 куб. м/сутки;

Сновицы - Веризино - 6000 куб. м/сутки;

Погребки - Питомник - 4800 куб. м/сутки;

микрорайон N 8 юго-западного района - 3000 куб. м/сутки;

- Клязьменский водозабор построен в 1877 году, прошел несколько реконструкций. По неудовлетворительному техническому состоянию зданий и сооружений водозабор выведен из постоянной эксплуатации.

Насосная станция II-го подъема используется как станция повышения давления, обеспечивающая водой близлежащие районы города.

Подача воды в город от водозаборных сооружений осуществляется посредством насосных станций повышения давления с резервуарами:

- восточная,

- южная,

- центральная.

Насосное и энергетическое оборудование на станциях физически и морально устарело и требует замены.

В микрорайонах установлены подкачивающие насосные станции в количестве 42 шт., что обусловлено необходимостью увеличения давления со станций и перераспределения потоков воды.

Трубопроводы, транспортирующие воду, имеют значительный износ: 30% сетей - 100%, остальные - 70% износ. Особенно изношены и требуют повышенного внимания сети исторического ядра города, их строительство велось в 1925 году.

В соответствии с лицензией ВЛМ 00399 БР7ИО на водопользование, выданной Верхне-Волжским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов сроком действия до 2010 года, мощности по водоснабжению в г. Владимире исчерпаны.

Согласно Концепции генерального плана с учетом перспективной застройки города и близлежащих поселков дефицит воды к 2010 году составит 90 тыс. куб. м/сут., покрытие которого предусматривается за счет введения мощностей Судогодского, Демидовского водозаборов и модернизации НОВС.

На период к 2015 году покрыть дефицит будет возможно лишь за счет освоения подземных вод Средне-Клязьменского месторождения на участке "Костерево" с производительностью до 90 тыс. куб. м/сут.

III. Основные цели и задачи

инвестиционной программы

Основными целями программы являются повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоснабжения, жизнеобеспечения населения, улучшение качества услуг по водоснабжению с одновременным снижением нерациональных затрат, обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

- обеспечить финансирование инвестиционной программы развития системы водоснабжения МУП "Владимирводоканал";

- обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления услуг по водоснабжению;

- оказывать государственную поддержку модернизации системы водоснабжения.

IV. Системы программных мероприятий

Основой инвестиционной программы является система взаимоувязанных мероприятий, обеспечивающих достижение программных целей.

Система мероприятий инвестиционной программы включает в себя работу по следующим направлениям:

1. Увеличение пропускной способности Судогодского водовода.

2. Увеличение мощности Демидовского водозабора.

3. Модернизация первого блока НОВС, в т.ч. строительство блока очистных сооружений с отстойниками.

4. Модернизация сооружений и оборудования для доведения качества питьевой воды до стандартов ГН 2.1.5.1315-03.

5. Комплекс мероприятий для улучшения качества и надежности работы системы водоснабжения.

V. Сроки и этапы реализации программы

и источники финансирования

(в ред. решения Совета народных депутатов

города Владимира от 28.01.2009 N 6)

Данная инвестиционная программа разработана на период с 2006 по 2008 гг., с учетом перспективы до 2015 года, и разбита на 2 этапа:

1 этап - 2006 - 2008 гг. Потребность в финансовых средствах - 353,3 млн. руб.;

2 этап - 2009 - 2015 гг. Потребность в финансовых средствах - 1795,3 млн. руб.

Всего для реализации данной инвестиционной программы необходимо финансовых вложений в сумме 2148,6 млн. руб.

Финансирование инвестиционной программы должно осуществляться за счет:

- надбавки к тарифу для потребителей;

- тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости;

- бюджетного финансирования.

VI. Оценка эффективности и социально-экономические

последствия от реализации инвестиционной программы

Данные мероприятия инвестиционной программы позволят дополнительно увеличить пропускную способность Судогодского водозабора, мощность Демидовского водозабора, а также в результате мероприятий по модернизации 1-го блока НОВС увеличится их техническая возможность.

Успешная реализация программы позволит:

1. Улучшить качество обслуживания потребителей услугами водоснабжения.

2. Повысить эффективность работы предприятия.

3. Ликвидировать критический уровень износа основных фондов системы водоснабжения.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУП "ВЛАДИМИРВОДОКАНАЛ"

Г. ВЛАДИМИРА НА РАСЧЕТНЫЙ СРОК ДО 2008 ГОДА И С УЧЕТОМ

ПЕРСПЕКТИВЫ ДО 2015 ГОДА С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ

УПРАВЛЕНИЕМ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

┌─────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐

│   NN    │     Наименование работ     │  Ориентировочная стоимость <*>   │  Объем инвестирования на развитие мощностей   │

│   п/п   │                            ├──────────┬───────────────────────┼───────────────────────┬───────────────────────┤

│         │                            │по разделу│      по объекту       │    2006 - 2008 гг.    │    2009 - 2015 гг.    │

│         │                            │          ├───────────┬───────────┼───────────┬───────────┼───────────┬───────────┤

│         │                            │          │застройщики│потребители│застройщики│потребители│застройщики│потребители│

│         │                            │          │           │   услуг   │           │   услуг   │           │   услуг   │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    1    │             2              │    3     │     4     │     5     │     6     │     7     │     8     │     9     │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1.       │УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ПО      │          │           │           │           │           │           │           │

│         │ВОДОСНАБЖЕНИЮ               │          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1.1.     │Увеличение пропускной       │          │           │           │           │           │           │           │

│         │способности Судогодского    │          │           │           │           │           │           │           │

│         │водовода                    │          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1.1.1.   │Построить узел скважин NN 4,│          │     -     │    15,3   │     -     │     -     │     -     │    15,3   │

│         │5, 6 Верхне-Судогодского    │          │           │           │           │           │           │           │

│         │водозабора                  │          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1.1.2.   │Исключен. - Решение Совета народных депутатов города Владимира от 28.01.2009 N 6       │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1.1.3.   │Модернизация насосного и    │          │     -     │    10,2   │     -     │     5,6   │     -     │     4,6   │

│         │энергетического оборудования│          │           │           │           │           │           │           │

│         │с увеличением мощности      │          │           │           │           │           │           │           │

│         │напора до проектных данных  │          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1.1.4.   │Водовод Судогодского        │          │     -     │   918,3   │     -     │    89,0   │     -     │   829,3   │

│         │водозабора Д = 1000 мм,     │          │           │           │           │           │           │           │

│         │L = 42 км                   │          │           │           │           │           │           │           │

│(п. 1.1.4 в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 16.05.2007 N 114)         │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1.1.5.   │Станция умягчения воды      │          │     -     │    91,8   │     -     │     1,5   │     -     │    90,3   │

│(п. 1.1.5 в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 16.05.2007 N 114)         │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│         │ВСЕГО ПО П. 1.1             │  1035,6  │     -     │  1035,6   │     -     │    96,1   │     -     │   939,5   │

│(в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 28.01.2009 N 6)        │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1.2.     │Увеличение мощности         │          │           │           │           │           │           │           │

│         │Демидовского водозабора     │          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1.2.1.   │Новый куст скважин (7 штук с│    -     │    31,0   │     -     │   17,6    │    -      │    13,4   │     -     │

│         │обвязкой, водопровод D = 300│          │           │           │           │           │           │           │

│         │мм, L = 15 км)              │          │           │           │           │           │           │           │

│(п. 1.2.1 в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 22.12.2006 N 333)         │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1.2.2.   │Новый водовод D = 500 мм от │          │    77,0   │     -     │     -     │     -     │    77,0   │     -     │

│         │станции I подъема до станции│          │           │           │           │           │           │           │

│         │II подъема в п. Энергетик   │          │           │           │           │           │           │           │

│         │L = 15000 м                 │          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1.2.3.   │Модернизация насосной       │    -     │    23,0   │     -     │   12,4    │     -     │    10,6   │     -     │

│         │станции II подъема со       │          │           │           │           │           │           │           │

│         │строительством резервуаров  │          │           │           │           │           │           │           │

│         │питьевой воды               │          │           │           │           │           │           │           │

│(п. 1.2.3 в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 16.05.2007 N 114)         │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1.2.4.   │Водовод от насосной станции │    -     │    29,0   │     -     │   29,0    │    -      │    -      │     -     │

│         │II-го подъема мкр. Энергетик│          │           │           │           │           │           │           │

│         │до насосной станции II-го   │          │           │           │           │           │           │           │

│         │подъема мкр. Юрьевец D = 500│          │           │           │           │           │           │           │

│         │мм, L = 4,2 км              │          │           │           │           │           │           │           │

│(п. 1.2.4 в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 22.12.2006 N 333)         │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│         │ВСЕГО ПО П. 1.2             │   160,0  │   160,0   │     -     │   59,0    │     -     │   101,0   │     -     │

│(в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 16.05.2007 N 114)      │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1.3.     │Развитие и модернизация     │          │           │           │           │           │           │           │

│         │водозаборных сооружений     │          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1.3.1.   │Развитие и модернизация     │    -     │     -     │    20,4   │     -     │     -     │     -     │    20,4   │

│         │водозаборных сооружений мкр.│          │           │           │           │           │           │           │

│         │Оргтруд                     │          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│         │Всего по 1.3                │    20,4  │     -     │    20,4   │     -     │     -     │     -     │    20,4   │

│(подраздел 1.3 введен решением Совета народных депутатов города Владимира от 28.01.2009 N 6)     │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2.       │Модернизация I блока НОВС   │          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2.1.     │Новый блок очистных         │          │     -     │   409,6   │     -     │    75,6   │     -     │   334,0   │

│         │сооружений с отстойниками   │          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2.2.     │Модернизация насосных       │          │     -     │    19,2   │     -     │    10,7   │     -     │     8,5   │

│         │станций I и II подъема      │          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│         │ВСЕГО ПО П. 2               │   428,8  │     -     │   428,8   │     -     │    86,3   │     -     │   342,5   │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3.       │Модернизация сооружений и   │          │           │           │           │           │           │           │

│         │оборудования для доведения  │          │           │           │           │           │           │           │

│         │качества питьевой воды в    │          │           │           │           │           │           │           │

│         │соответствии с новыми       │          │           │           │           │           │           │           │

│         │стандартами ГН 2.1.5.1315-03│          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3.1.     │Демидовский водозабор       │          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3.1.1.   │Проектно-изыскательские     │          │     3,5   │     -     │     -     │     -     │     3,5   │     -     │

│         │работы                      │          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3.1.2.   │Внедрение установки по      │          │    30,0   │     -     │     -     │     -     │    30,0   │     -     │

│         │уменьшению концентрации     │          │           │           │           │           │           │           │

│         │фтора, железа и жесткости   │          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│         │ВСЕГО ПО П. 3               │    33,5  │    33,5   │     -     │     -     │     -     │    33,5   │     -     │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│4.       │Комплекс мероприятий по     │          │           │           │           │           │           │           │

│         │увеличению пропускной       │          │           │           │           │           │           │           │

│         │способности и восстановлению│          │           │           │           │           │           │           │

│         │необходимого напора в       │          │           │           │           │           │           │           │

│         │системе водоснабжения города│          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│4.1.     │Строительство насосной      │          │    20,7   │     -     │     -     │     -     │    20,7   │     -     │

│         │станции повышения давления с│          │           │           │           │           │           │           │

│         │двумя резервуарами в районе │          │           │           │           │           │           │           │

│         │ВлГУ для обеспечения водой  │          │           │           │           │           │           │           │

│         │микрорайона 4СЗ             │          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│4.2.     │Строительство артскважин для│          │     -     │     3,3   │     -     │     3,3   │           │     -     │

│         │обеспечения водой п. Лесной,│          │           │           │           │           │           │           │

│         │4 шт. (с насосной станцией) │          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│4.3.     │Строительство водоводов и   │    -     │   359,2   │    47,7   │    54,9   │    32,5   │   304,3   │    15,2   │

│         │внеквартальных сетей:       │          │           │           │           │           │           │           │

│(п. 4.3 в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 16.05.2007 N 114)           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│4.3.1.   │Магистральные водоводы:     │          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│4.3.2.   │Лакинский водовод D = 800   │          │           │           │           │           │           │           │

│         │мм, L = 6800 м              │          │    54,8   │     -     │     -     │     -     │    54,8   │     -     │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│4.3.3.   │Водовод D = 500 мм от пр.   │          │     8,3   │     -     │     -     │           │     8,3   │     -     │

│         │Ленина до ВНС "Южная"       │          │           │           │           │           │           │           │

│         │L = 1500 м                  │          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│4.3.4.   │Водовод D = 500 мм от       │          │    23,8   │     -     │     -     │           │    23,8   │     -     │

│         │р. Клязьмы до ул.           │          │           │           │           │           │           │           │

│         │Б. Нижегородской, 88,       │          │           │           │           │           │           │           │

│         │L = 4500 м                  │          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│4.3.5.   │Водоводы КВНС (D = 500 мм,  │          │     -     │    18,6   │     -     │    10,3   │     -     │     8,3   │

│         │L = 1000 м) и НОВС (D =800  │          │           │           │           │           │           │           │

│         │мм, L = 1000 м)             │          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│4.3.6.   │Внеквартальные и            │          │           │           │           │           │           │     -     │

│         │внутриквартальные линии:    │          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│4.3.7.   │D = 500 мм по ул. Разина до │          │     -     │     8,8   │     -     │     5,0   │     -     │     3,8   │

│         │ул. Офицерской L = 1300 м   │          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│4.3.8.   │Микрорайон 6В: D = 500 мм   │    -     │     -     │     2,7   │     -     │     2,7   │     -     │     -     │

│         │от станции "Восточная" до   │          │           │           │           │           │           │           │

│         │перекрестка ул. Юбилейная - │          │           │           │           │           │           │           │

│         │Суздальский пр-т L = 400 м  │          │           │           │           │           │           │           │

│(п. 4.3.8 в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 16.05.2007 N 114)         │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│4.3.9.   │Исключен. - Решение Совета народных депутатов города Владимира от 16.05.2007 N 114     │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│4.3.9.   │Район п. Веризино: D = 500  │          │    17,6   │     -     │     -     │     -     │    17,6   │     -     │

│         │мм, L = 600 м, D = 300 мм,  │          │           │           │           │           │           │           │

│         │L = 3500 м                  │          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│4.3.10.  │П. РТС: D = 300 мм, L = 400 │          │     -     │     1,0   │     -     │     1,0   │     -     │     -     │

│         │м                           │          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│4.3.11.  │Микрорайон 4СЗ: D = 300 мм  │          │     1,8   │     -     │     -     │     -     │     1,8   │     -     │

│         │ул. Чернышевского L = 400 м │          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│4.3.12.  │D = 300 мм по ул. Горького  │          │     6,0   │     -     │     -     │     -     │     6,0   │     -     │

│         │L = 1000 м                  │          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│4.3.13.  │D = 200 мм по ул.           │          │     -     │     1,5   │     -     │     1,5   │     -     │     -     │

│         │Михайловской L = 300 м      │          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│4.3.14.  │D = 300 мм по ул. Садовой   │    -     │     -     │     2,0   │     -     │     2,0   │     -     │     -     │

│         │L = 400 м                   │          │           │           │           │           │           │           │

│(пункт в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 16.05.2007 N 114)│           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│4.3.15.  │D = 500 мм по ул.           │          │     -     │    10,0   │     -     │    10,0   │     -     │     -     │

│         │Благонравова L = 1500 м     │          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│4.3.16.  │Микрорайон 6ЮЗ: D = 300 мм  │          │     9,3   │     -     │     -     │     -     │     9,3   │     -     │

│         │ул. Пугачева - ул.          │          │           │           │           │           │           │           │

│         │Офицерская L = 2000 м       │          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│4.3.17.  │Микрорайон 8ЮЗ: водовод D = │          │     7,0   │     -     │    7,0    │     -     │     -     │     -     │

│         │300 мм L = 1500 м           │          │           │           │    <**>   │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│4.3.18.  │Жилой поселок ВТЗ: D = 200  │          │     -     │     3,1   │     -     │     -     │     -     │     3,1   │

│         │мм, L = 1800 м              │          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│4.3.19.  │Загородная зона: D = 300 мм,│          │    16,6   │     -     │     -     │     -     │    16,6   │     -     │

│         │L = 3600 м                  │          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│4.3.20.  │Водовод D = 300 мм пр.      │          │     5,2   │     -     │     -     │     -     │     5,2   │     -     │

│         │Ленина L = 2000 м           │          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│4.3.21.  │D = 300 мм ул. Б. Московская│          │    17,5   │     -     │     -     │     -     │    17,5   │     -     │

│         │L = 3500 м                  │          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│4.3.22.  │Развитие сетей исторического│          │    81,2   │     -     │     -     │     -     │    81,2   │     -     │

│         │ядра D = 200 мм, L = 9800 м │          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│4.3.24 - 4.3.26. Исключены. - Решение Совета народных депутатов города Владимира от 16.05.2007 N 114         │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│4.3.23.  │Подключение вводных объектов│    -     │   110,1   │     -     │   47,9    │     -     │    62,2   │     -     │

│         │к городским сетям           │          │           │           │           │           │           │           │

│         │водоснабжения от границ     │          │           │           │           │           │           │           │

│         │земельных участков до       │          │           │           │           │           │           │           │

│         │муниципальных сетей         │          │           │           │           │           │           │           │

│(пункт в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 16.05.2007 N 114)│           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│4.4.     │Программа развития сетей    │          │     -     │    30,4   │           │    17,1   │     -     │    13,3   │

│         │водоснабжения с ликвидацией │          │           │           │           │           │           │           │

│         │водозаборных колонок (234   │          │           │           │           │           │           │           │

│         │шт.)                        │          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│4.4.1.   │Ликвидация водозаборных     │          │     -     │     0,4   │     -     │     0,4   │     -     │     -     │

│         │колонок - 234 шт.           │          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│4.4.2.   │Строительство водопроводных │          │     -     │    12,5   │     -     │     7,0   │     -     │     5,5   │

│         │вводов к 1231 жилому дому по│          │           │           │           │           │           │           │

│         │улицам согласно приложению  │          │           │           │           │           │           │           │

│         │N 1 (не приводится)         │          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│4.4.3.   │Строительство водопроводных │          │     -     │    17,5   │     -     │     9,7   │     -     │     7,8   │

│         │линий по улицам, не имеющим │          │           │           │           │           │           │           │

│         │водоснабжения: Лакина       │          │           │           │           │           │           │           │

│         │(четная сторона);           │          │           │           │           │           │           │           │

│         │П. Морозова;                │          │           │           │           │           │           │           │

│         │З. Космодемьянской;         │          │           │           │           │           │           │           │

│         │Тупиковые проезды NN 1 - 6; │          │           │           │           │           │           │           │

│         │Ореховая; Суходольская; 7,  │          │           │           │           │           │           │           │

│         │8, 9 Линии; Козлов тупик;   │          │           │           │           │           │           │           │

│         │Муромский пер.; пр.         │          │           │           │           │           │           │           │

│         │Маяковского; Добросельская, │          │           │           │           │           │           │           │

│         │д. N 14                     │          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│4.5.     │Установка приборов учета в  │          │     -     │     7,0   │     -     │     4,1   │     -     │     2,9   │

│         │жилых домах муниципального  │          │           │           │           │           │           │           │

│         │сектора, в т.ч. квартирах   │          │           │           │           │           │           │           │

│         │малоимущих семей (40 тыс.   │          │           │           │           │           │           │           │

│         │шт.)                        │          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│4.6.     │Проектно-изыскательские     │          │     -     │     2,0   │     -     │     -     │     -     │     2,0   │

│         │работы Костеревского        │          │           │           │           │           │           │           │

│         │водозабора в соответствии с │          │           │           │           │           │           │           │

│         │Концепцией генерального     │          │           │           │           │           │           │           │

│         │плана развития города       │          │           │           │           │           │           │           │

│         │Владимира к 2015 году       │          │           │           │           │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│         │ВСЕГО ПО П. 4               │   470,3  │   379,9   │    90,4   │   54,9    │    57,0   │   325,0   │    33,4   │

│(в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 16.05.2007 N 114)      │           │           │           │

├─────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│         │ИТОГО                       │  2148,6  │   573,4   │  1575,2   │  113,9    │   239,4   │   459,5   │  1335,8   │

│(в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 16.05.2007 N 114)      │           │           │           │

└─────────┴────────────────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

В том числе бюджет - 7,0

--------------------------------

<*> Стоимость работ дана ориентировочно в текущих ценах 2004 года, без учета налогов и других обязательных платежей.

<**> Финансирование из бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ, ПОДКЛЮЧАЕМЫХ К ГОРОДСКИМ СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ОТ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДО МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

В 2007 - 2010 ГГ.

(в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира

от 19.03.2008 N 61)

| N пп. | Заказчик | Наименование объекта, адрес | Ориентировочная протяженность сетей водопровода, м | Ориентировочная стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ООО "Кархарадон" | 10-эт. жилой дом, ул. Диктора Левитана | 60 | 409,20 |
| 2. | ООО "Стройград" | 1 очередь строительства 10-эт. жилого дома, ул. Северная | 150 | 1023,00 |
| 3. | ООО "Фирма "Флореаль" | 9-эт. жилой дом, пр-т Ленина, д. 71 | 270 | 1841,40 |
| 4. | В/часть 77120 | 10-эт. жилой дом, Перекопский в/городок, д. 29 | 160 | 1091,20 |
| 5. | МУП "Владстройзаказчик" | 9 - 14-эт. жилой дом, ул. Токарева | 900 | 6138,00 |
| 6. | ЗАО "Центрстройград" | Жилая вставка между домами, ул. Горького, д. 61 - 63 | 95 | 647,90 |
| 7. | ЗАО "Спецстроймонтаж-2" | Жилой дом, ул. 1-я Пионерская, д. 84 | 356 | 2427,92 |
| 8. | Фонд "Сунгирь" | Гор. планетарий с админ.-оф. зданием и детским кафе по ул. Суздальской, д. 11 | 150 | 2372,66 |
| 9. | ООО "УНР-17" | Жилой дом со встр. помещениями по ул. 3-й Кольцевой | 320 | 4936,53 |
| 10. | УАиС ТОРГИ | Здание церкви по ул. Чайковского | 5 | 53,06 |
| 11. | УАиС ТОРГИ | 180-кв. 9-эт. жилой дом по ул. Тихонравова у д. 1 | 11 | 1356,31 |
| 12. | ООО "Новый мир плюс" | 120-кв. 5 - 10-эт. жилой дом с автостоянкой по пр. Строителей в р-не д. 44-в | 200 | 1909,59 |
|  |  |  | ИТОГО: | 24206,77 |

Приложение N 2

к решению

Совета народных депутатов

города Владимира

от 24.11.2005 N 50

(в ред. решений Совета народных депутатов города Владимира

от 22.12.2006 N 333, от 16.05.2007 N 114,

от 19.09.2007 N 233, от 19.03.2008 N 61,

от 28.01.2009 N 6)

ПАСПОРТ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ВЛАДИМИРВОДОКАНАЛ"

ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ Г. ВЛАДИМИРА

| Наименование программы: | Инвестиционная программа развития системы водоотведения МУП "Владимирводоканал" г. Владимира на расчетный срок до 2008 года и с учетом перспективы до 2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик программы: | Городской Совет народных депутатов г. Владимира. |
| Координатор программы: | УЖКХ администрации г. Владимира |
| Цели и задачи программы: | Основными целями программы является повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоотведения, жизнеобеспечения населения, улучшения качества услуг по водоотведению с одновременным снижением нерациональных затрат. Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: - обеспечить финансирование инвестиционной программы развития системы водоотведения МУП "Владимирводоканал"; - обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления услуг по водоотведению; - оказывать государственную поддержку модернизации системы водоотведения. |
| Сроки реализации программы: | 2006 - 2008 годы (с перспективой до 2015 года). |
| Мероприятия программы: | Инвестиционная программа включает в себя план мероприятий, позволяющий повысить эффективность деятельности МУП "Владимирводоканал", в т.ч.: - комплекс мероприятий по развитию мощностей по водоотведению; - строительство комплекса по утилизации осадка; - комплекс мероприятий для улучшения качества и надежности предоставления услуг по водоотведению; - ликвидация очистных сооружений п. Энергетик с переключением стоков на городские очистные сооружения; - строительство локальных очистных сооружений, п. Лесной; - строительство сетей ливневой канализации г. Владимира. |
| Источники финансирования программы: | - надбавка к тарифу на услугу по водоотведению; - плата за подключение к системе водоотведения; - городской бюджет; - бюджеты других уровней. |
| Ожидаемый конечный результат программы: | Мероприятия инвестиционной программы позволят дополнительно увеличить мощность системы водоотведения. Предполагаются проектно-изыскательские работы по развитию мощности городских очистных сооружений. В результате мероприятий по реконструкции сооружений по водоотведению обеспечится повышение эффективности, качества и надежности работы системы водоотведения. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

I. Введение

Инвестиционная программа по развитию системы водоотведения г. Владимира на период 2006 - 2008 гг., с учетом перспективы до 2015 года, разработана на основании постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Инвестиционная программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования системы водоотведения, включающей в себя здания и сооружения приема и очистки стоков, обработки осадков, сетей водоотведения и насосных станций перекачки стоков.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрения ресурсосберегающих технологий, так и решение задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

II. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения

Система водоотведения состоит из зданий и сооружений приема и очистки стоков, обработки осадка, сетей водоотведения и насосных станций перекачки стоков.

Очистные сооружения г. Владимира представляют собой два этапа очистки сточных вод:

- механическая (решетки, песколовки, первичные отстойники);

- биологическая (аэротенки, вторичные отстойники).

ОСК были построены по проектам Московского института "Гипрокоммунводоканал" несколькими этапами.

Первая очередь очистных сооружений производительностью 16 тыс. куб. м/сут. начала эксплуатироваться с 1956. Дальнейшее расширение ОСК до производительности 75000 куб. м/сут. осуществлялось до 1967 года.

Вторая очередь ОСК производительностью 100000 куб. м/сут. была введена в эксплуатацию в 1982 году, строительство осуществлялось по проекту "Реконструкции и расширения хозяйственно-фекальной канализации города Владимира", разработанного институтом "Гипрокоммунводоканал", г. Москва, в 1967 году (заказ N 4389).

Проектом предусматривалась полная биологическая очистка сточных вод, исходя из следующих условий:

- р. Клязьма является водоемом 1-й категории и входит в бассейн р. Волги;

- в общем стоке города содержится более 30% сложных по своему составу промышленных стоков.

В 1995 году после завершения строительства вторичного отстойника и контактных каналов, производительность второй очереди ОСК возросла до 150000 куб. м/сут.

На данный момент первая очередь остановлена ввиду морального и физического износа и все стоки поступают на вторую очередь ОСК.

Перекачку сточных вод осуществляют 26 канализационных насосных станций.

Система водоотведения из-за гидравлической перегрузки, физического износа, несоответствия качества очищенных сточных вод нормативным требованиям уже сейчас является сдерживающим фактором для развития жилищного и промышленного строительства в городе.

Анализ работы существующих сетей канализации выявил, что износ сетей составляет около 59%, а 24,6% сетей имеют износ 100%.

Концепцией генерального плана г. Владимира и схемой развития предусмотрено увеличение производительности очистных сооружений к 2010 году до 200 тыс. куб. м/сут.

Необходимость увеличении мощности вызвана как технической возможностью ОСК, которая составляет 130000 куб. м/сут. (в соответствии с дефектной ведомостью N 2, согласованной замглавы города Владимира, начальником управления ЖКХ Косткиным В.А., утвержденной замглавы города Владимира, начальником УМИ Мартыновым С.А.), так и значительным увеличением объема сточных вод (240 - 300 тыс. куб. м в сутки), поступающих на ОСК в период таяния снега и ливневых дождей.

У предприятия отсутствует техническая возможность пропуска не только дополнительных стоков, но и в пределах проектной мощности из-за большого износа оборудования, сооружений, что в дальнейшем потребует огромных финансовых затрат или сокращения приема сточных вод на ОСК г. Владимира. МУП "Владимирводоканал" уже сегодня не имеет возможности выдавать технические условия на новое строительство.

Увеличение мощности необходимо для выполнения основной задачи - обеспечения устойчивой работы ОСК в постоянно изменяющихся условиях их эксплуатации (изменение состава, объема сточных вод, возникающие неполадки оборудования).

Строительство первичного радиального отстойника.

Первичный отстойник представляют собой цилиндрический железобетонный резервуар, круглый в плане, который предназначен для выделения взвешенных веществ из сточной воды, что при достигаемом эффекте осветления 40 - 60% приводит также к снижению величины БПК в осветленной воде на 20 - 40% от исходного значения.

Во избежание повышенного прироста избыточного активного ила в аэротенках остаточная концентрация взвешенных веществ в осветленной воде после первичных отстойников не должна превышать 100 - 150 мг/л, что в зависимости от исходной начальной концентрации взвешенных веществ в сточной воде, составляющей 200 - 500 мг/л, обуславливает выбор наиболее рациональной технологии первичного осветления и требуемой продолжительности отстаивания.

При строительстве нового первичного отстойника будет применена новейшая технология ацедофикации, а также современное технологического оборудование финской фирмы "FINNCHAIN" для удаления донного и поверхностного шлама, которая позволит существенно уменьшить потребление электроэнергии и исключить применение тяжелых опорных конструкций. В дальнейшем для исключения запаха на первичных отстойниках будут установлены секторальные пластиковые покрытия.

В настоящее время на ОСК функционируют все 3 первичных отстойника, что не позволит в дальнейшем при увеличении мощности обеспечить качество очистки сточных вод.

Строительство аэротенка.

Аэротенк представляет собой резервуар прямоугольного сечения, по которому протекают сточные воды, смешанные с активным илом. Воздух, вводимый с помощью турбовоздуходувок, перемешивает обрабатываемую жидкость с активным илом и насыщает ее кислородом, необходимым для жизнедеятельности бактерий, простейших и многоклеточных животных.

Процесс биологической очистки загрязняющих веществ в аэротенках происходит при непосредственном контакте сточных вод с оптимальным количеством организмов активного ила в присутствии соответствующего количества растворенного кислорода с последующим отделением активного ила от очищенной воды во вторичных отстойниках.

Активный ил - искусственно выращиваемый биоценоз при аэрации антропогенно загрязненных вод, населенный гелепродуцирующими бактериями гетеротрофами, хемотрофами, простейшими и многоклеточными животными, которые трансформируют загрязняющие вещества и очищают сточные воды в результате биосорбции, биохимического окисления, выедания бактерий и простейших.

При строительстве дополнительного аэротенка будут увязаны: объем аэротенка, количество и окисляемость загрязняющих веществ в сточных водах, время контакта сточных вод с активным илом. Кроме того, седементационные свойства активного ила, которые определяются всеми перечисленными параметрами, должны соответствовать технологическим возможностям применяемых вторичных отстойников: удовлетворительно отделять очищенные сточные воды от ила.

Для улучшения процесса биологической очистки аэротенк будет снабжен современной системой принудительной аэрации с применением тарельчатых диспергаторов, с частотным регулированием подачи воздуха в зависимости от количества подаваемых стоков на очистные сооружения. Это позволит сэкономить электроэнергию, затрачиваемую на подачу воздуха в аэротенки и улучшить технологический процесс очистки. В качестве поставщиков оборудования предполагается заключить контракты как с отечественными фирмами ЗАО "Экотон", так и с зарубежными - "FLYGT", Швеция, "GRUNDFOS", Германия.

Строительство вторичного радиального отстойника.

Представляет собой емкость, аналогичную первичному отстойнику. Предназначен для задержания нерастворенных (взвешенных) веществ (представляющих собой частицы отмершей биологической пленки), а также для отделения активного ила от очищенных сточных вод.

Основная масса активного ила перекачивается снова в аэротенк. Однако активного ила осаждается больше, чем нужно для повторного использования, поэтому избыточное количество следует отделять и направлять на утилизацию, в цех механического обезвоживания.

При строительстве нового вторичного отстойника предполагается использование разработок известных зарубежных фирм: "ABS", Германия, "FLYGT", Швеция.

Дополнительная резервная емкость.

Резервная емкость необходима для сбора дождевых и талых вод, для использования в технологической цепочке при промывке оборудования, а также как регулирующая в период паводковых дождей.

Строительство комплекса по утилизации осадка.

В течение многих лет проблема обработки осадка и его утилизации для всех станций продолжала оставаться весьма сложной. До последнего времени осадок обрабатывался на иловых площадках, что оказывало негативное воздействие на экологическую ситуацию. Все годы работы происходило накопление жидкого осадка на иловых площадках. Сложившаяся ситуация привела к отсутствию земельных площадей для размещения осадков, как следствие, к ограничению перекачиваемого на иловые площадки. В этой связи особенно остро встал вопрос о поисках прогрессивных и наиболее безопасных, с экологической точки зрения, технологий утилизации осадков городских сточных вод.

Проектно-изыскательские работы будут проводиться по следующим направлениям: использование осадков в качестве азотно-фосфорных удобрений с применением специальных технологий по обеззараживанию, переработка осадка с целью получения продукта, используемого в теплоэнергетике, вплоть до получения активированного угля, депонирование, сжигание.

В качестве решения данной проблемы предусмотрено строительство 3-го комплекса цеха механического обезвоживания с применением технологического оборудования фирмы "ANDRITZ", Австрия. В качестве поставщиков оборудования для последующих технологических цепочек утилизации осадка возможно участие зарубежных фирм "KOMPTECH", Австрия, "ANDRITZ", Австрия.

До 2015 года предполагается проведение проектно-изыскательских работ по развитию мощности городских очистных сооружений до 300 тыс. куб. м/сутки.

Комплекс мероприятий для улучшения качества и надежности предоставления услуг по водоотведению.

При введении в эксплуатацию тоннеля глубокого заложения предполагается выведение из эксплуатации 8 канализационных насосных станций. Также предусматривается строительство главной насосной станции, принимающей стоки г. Владимира. Кроме того, с развитием жилых микрорайонов п. Коммунар, д. Веризино, п. Юрьевец и расширения Юго-Западного района предполагается строительство новых канализационных насосных станций.

Для комплектования технологического оборудования возможно привлечение как отечественных, так и зарубежных поставщиков.

В настоящее время участок Ново-Лыбедского самотечного коллектора от Стрелецкого мыса до ул. Б. Нижегородской работает как напорный коллектор с подстоем (уровень фекальных стоков в канализационных колодцах достигает, а в некоторых случаях и превышает 2 метра).

Большие проблемы возникают в обслуживании канализационных сетей ввиду недоступности их обслуживания (ул. Пушкарская; ул. Садовая, район г-цы "Заря"; ул. Сущевская; район Пескобазы) и отсутствии санитарной зоны.

Ликвидация очистных сооружений п. Энергетик с переключением стоков на городские очистные сооружения.

За время эксплуатации очистные сооружения п. Энергетик морально и физически устарели. Износ существующих очистных сооружений составляет 95%, что не позволяет в полной мере очистить сточные воды до нормативов качества.

Ликвидация очистных сооружений п. Энергетик необходима для обеспечения санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки в акватории р. Содышки, являющейся местом отдыха жителей г. Владимира.

Строительство локальных очистных сооружений п. Лесной.

Необходимость строительства очистных сооружений п. Лесной вызвано плохой очисткой сточных вод, поступающих на очистные сооружения ЗАО по свиноводству "Владимирское".

Для п. Лесной установка локальных очистных сооружений, рассчитанных на необходимое количество поступающих стоков, снимет проблему очистки. В качестве поставщиков компактных блоков очистных сооружений предполагается рассмотреть предложения Российских и зарубежных фирм: ОАО "СНИИЭП ЦНИЭП инженерного оборудования", "БИОТАЛ", "ОСИНА", "АКВА СТАЙЛ", "ORM", Италия, "REMOZA", Испания, "VAVIN", Дания.

III. Основные цели и задачи инвестиционной программы

Основными целями программы является повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоотведения, жизнеобеспечения населения, улучшения качества услуг по водоотведению с одновременным снижением нерациональных затрат.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

- обеспечить финансирование инвестиционной программы развития системы водоотведения МУП "Владимирводоканал";

- обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления услуг по водоотведению;

- оказывать государственную поддержку модернизации системы водоотведения.

IV. Системы программных мероприятий

Основой инвестиционной программы является система взаимоувязанных мероприятий, обеспечивающих достижение программных целей.

Система мероприятий инвестиционной программы включает в себя работу по следующим направлениям:

1. Увеличение мощности очистных сооружений г. Владимира.

2. Строительство комплекса по утилизации осадка.

3. Комплекс мероприятий для улучшения качества и надежности предоставления услуг по водоотведению.

4. Ликвидация очистных сооружений п. Энергетик с переключением стоков на городские очистные сооружения.

5. Строительство сетей ливневой канализации г. Владимира.

V. Сроки и этапы реализации программы

и источники финансирования

(в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира

от 28.01.2009 N 6)

Данная инвестиционная программа разработана на период с 2006 по 2008 гг., с учетом перспективы до 2015 года, и разбита на 2 этапа:

1 этап - 2006 - 2008 гг. Потребность в финансовых средствах - 838,3 млн. руб.;

2 этап - 2009 - 2015 гг. Потребность в финансовых средствах - 1369,7 млн. руб.

Всего для реализации данной инвестиционной программы необходимо финансовых вложений в сумме 2208,0 млн. руб.

Финансирование инвестиционной программы должно осуществляться за счет:

- надбавки к тарифу для потребителей;

- тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости;

- бюджетного финансирования.

VI. Оценка эффективности и социально-экономические

последствия от реализации инвестиционной программы

Данные мероприятия инвестиционной программы позволят дополнительно увеличить мощности сооружений по водоотведению.

Успешная реализация программы позволит:

1. Улучшить качество обслуживания потребителей услугами водоотведения.

2. Повысить эффективность работы предприятия.

3. Ликвидировать критический уровень износа основных фондов системы водоотведения.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУП "ВЛАДИМИРВОДОКАНАЛ"

Г. ВЛАДИМИРА НА РАСЧЕТНЫЙ СРОК ДО 2008 ГОДА И С УЧЕТОМ

ПЕРСПЕКТИВЫ ДО 2015 ГОДА С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ

УПРАВЛЕНИЕМ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

┌──────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐

│      NN      │     Наименование работ     │  Ориентировочная стоимость <*>   │  Объем инвестирования на развитие мощностей   │

│     п/п      │                            ├──────────┬───────────────────────┼───────────────────────┬───────────────────────┤

│              │                            │по разделу│      по объекту       │    2006 - 2008 гг.    │    2009 - 2015 гг.    │

│              │                            │          ├───────────┬───────────┼───────────┬───────────┼───────────┬───────────┤

│              │                            │          │застройщики│потребители│застройщики│потребители│застройщики│потребители│

│              │                            │          │           │   услуг   │           │   услуг   │           │   услуг   │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│      1       │             2              │     3    │     4     │     5     │     6     │     7     │     8     │     9     │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1.            │РАЗВИТИЕ МОЩНОСТИ ПО        │          │           │           │           │           │           │           │

│              │ВОДООТВЕДЕНИЮ               │          │           │           │           │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1.1.          │Увеличение мощности очистных│          │           │           │           │           │           │           │

│              │сооружений г. Владимира     │          │           │           │           │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1.1.1.        │Первичный радиальный        │          │    31,2   │     -     │    17,6   │     -     │    13,6   │     -     │

│              │отстойник D = 40 м и V =    │          │           │           │           │           │           │           │

│              │4580 куб. м                 │          │           │           │           │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1.1.2.        │Аэротенк V = 20000 куб. м   │     -    │     -     │    38,8   │     -     │     5,0   │     -     │    33,8   │

│(п. 1.1.2 в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 16.05.2007 N 114)  │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1.1.3.        │Вторичный радиальный        │          │           │     6,6   │           │     6,6   │           │           │

│              │отстойник D = 40 м и        │          │           │           │           │           │           │           │

│              │V = 4 580 куб. м            │          │           │           │           │           │           │           │

│(п. 1.1.3 в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 28.01.2009 N 6)    │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1.1.4.        │Технологические трубопроводы│          │     -     │     5,8   │     -     │     3,3   │     -     │     2,5   │

│              │D = 300 мм, L = 300         │          │           │           │           │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1.1.5.        │Дополнительная резервная    │          │     -     │     3,9   │     -     │     -     │     -     │     3,9   │

│              │емкость V = 80000 куб. м    │          │           │           │           │           │           │           │

│              │(ПИР)                       │          │           │           │           │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│              │ВСЕГО ПО П. 1.1             │    86,3  │    31,2   │    55,1   │    17,6   │    14,9   │    13,6   │    40,2   │

│(в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 28.01.2009 N 6) │           │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1.2.          │Строительство комплекса по  │          │           │           │           │           │           │           │

│              │утилизации осадка           │          │           │           │           │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1.2.1.        │Модернизация оборудования и │     -    │     -     │    26,1   │     -     │    26,1   │     -     │     -     │

│              │сооружений для доведения    │          │           │           │           │           │           │           │

│              │очистки стоков до норм      │          │           │           │           │           │           │           │

│              │СанПиН                      │          │           │           │           │           │           │           │

│(п. 1.2.1 в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 16.05.2007 N 114)  │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1.2.2.        │Строительство 3-го пускового│     -    │    13,8   │     -     │    13,8   │     -     │     -     │     -     │

│              │комплекса цеха механического│          │           │           │           │           │           │           │

│              │обезвоживания осадка        │          │           │           │           │           │           │           │

│(п. 1.2.2 в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 22.12.2006 N 333)  │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1.2.3.        │Строительство площадки      │     -    │     7,8   │     -     │     7,8   │     -     │     -     │     -     │

│              │компостирования на 15000 кв.│          │           │           │           │           │           │           │

│              │м                           │          │           │           │           │           │           │           │

│(п. 1.2.3 в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 22.12.2006 N 333)  │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1.2.4.        │Модернизация системы        │          │     -     │   103,2   │     -     │    56,7   │     -     │    46,5   │

│              │термического обезвоженного  │          │           │           │           │           │           │           │

│              │осадка                      │          │           │           │           │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1.2.5.        │Модернизация системы        │          │     -     │     3,2   │     -     │     2,0   │     -     │     1,2   │

│              │брикетирования высушенного  │          │           │           │           │           │           │           │

│              │осадка                      │          │           │           │           │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│              │ВСЕГО ПО П. 1.2             │   154,1  │    21,6   │   132,5   │    21,6   │    84,8   │     -     │    47,7   │

│(в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 16.05.2007 N 114)           │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2.            │Комплекс мероприятий по     │          │           │           │           │           │           │           │

│              │увеличению пропускной       │          │           │           │           │           │           │           │

│              │способности, улучшению      │          │           │           │           │           │           │           │

│              │качества и надежности систем│          │           │           │           │           │           │           │

│              │водоотведения               │          │           │           │           │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2.1. <***>    │Строительство главной       │   321,7  │   321,7   │     -     │     -     │     -     │   321,7   │     -     │

│              │канализационной насосной    │          │           │           │           │           │           │           │

│              │станции                     │          │           │           │           │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2.2.          │Строительство к/коллекторов │  1023,0  │   864,5   │   158,5   │   402,9   │   110,6   │   461,6   │    47,9   │

│              │и внеквартальных сетей:     │          │           │           │           │           │           │           │

│(п. 2.2 в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 16.05.2007 N 114)    │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2.2.1.        │Коллектор глубокого         │          │   490,0   │     -     │   273,8   │     -     │   216,2   │     -     │

│              │заложения от ул. Семашко до │          │           │           │   <**>    │           │           │           │

│              │КНС-3А                      │          │           │           │           │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2.2.2.        │Канализационные коллекторы: │     -    │   374,5   │   135,1   │   129,1   │    87,2   │   245,4   │    47,9   │

│(п. 2.2.2 в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 16.05.2007 N 114)  │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2.2.2.1.      │Самотечный D = 1400 мм,     │          │    32,4   │     -     │32,4, в    │     -     │     -     │     -     │

│              │Ново-Лыбедский L = 2500 м,  │          │           │           │т.ч. - 18,2│           │           │           │

│              │в т.ч. бюджетные средства   │          │           │           │<**>       │           │           │           │

│(п. 2.2.2.1 в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 22.12.2006 N 333)│           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2.2.2.2. <***>│Самотечный D = 1000 мм по   │          │    22,5   │     -     │     -     │     -     │    22,5   │     -     │

│              │ул. Пушкарской L = 3000 м   │          │           │           │           │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2.2.2.3.      │Напорный Боголюбовский      │          │    75,7   │     -     │    25,2   │     -     │    50,5   │     -     │

│              │D = 2 x 500 мм от ООО "Хаме │          │           │           │   <**>    │           │           │           │

│              │Трейд" до ул. Добросельской │          │           │           │           │           │           │           │

│              │L = 5200 м                  │          │           │           │           │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2.2.2.4. <***>│Самотечный D = 1000 мм от   │          │    38,8   │     -     │     -     │     -     │    38,8   │     -     │

│              │ул. Ноябрьской, п. Юрьевец, │          │           │           │           │           │           │           │

│              │до КНС-12 L = 5000 м        │          │           │           │           │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2.2.2.5.      │Самотечный D = 500 мм по ул.│          │     -     │     7,1   │     -     │     3,9   │     -     │     3,2   │

│              │Почаевской L = 2000 м       │          │           │           │           │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2.2.2.6.      │Самотечный D = 500 мм по ул.│          │     4,1   │     -     │     -     │     -     │     4,1   │     -     │

│              │Рабочий спуск L = 800 м     │          │           │           │           │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2.2.2.7       │Дюкер-2 D = 300 мм от ул.   │          │     4,5   │     -     │     -     │     -     │     4,5   │     -     │

│              │Герцена L = 1500 м          │          │           │           │           │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2.2.2.8.      │Напорный D = 2 x 300 мм ул. │          │     -     │    13,6   │     -     │     7,5   │     -     │     6,1   │

│              │Лакина - Белякова -         │          │           │           │           │           │           │           │

│              │Чернышевского L = 1350 м    │          │           │           │           │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2.2.2.9.      │Напорный D = 2 x 500 мм от  │          │     -     │    28,1   │     -     │     -     │     -     │    28,1   │

│              │КНС-6 до ул. Чернышевского  │          │           │           │           │           │           │           │

│              │L = 2050 м                  │          │           │           │           │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2.2.2.10.     │Напорный D = 500 мм от КНС  │     -    │     -     │    13,5   │     -     │    13,5   │     -     │     -     │

│              │14 до ул. Красносельская    │          │           │           │           │           │           │           │

│              │L = 1900 м                  │          │           │           │           │           │           │           │

│(п. 2.2.2.10 в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 16.05.2007 N 114)           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2.2.2.11.     │Напорный 2 x 800 мм от КНС 9│     -    │     -     │    37,9   │     -     │    37,9   │     -     │     -     │

│              │до ул. Гастелло L = 1 800 м │          │           │           │           │           │           │           │

│(п. 2.2.2.11 в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 16.05.2007 N 114)           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2.2.3.        │Внеквартальные сети         │          │           │           │           │           │           │     -     │

│              │канализации:                │          │           │           │           │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2.2.3.1.      │D = 500 мм от ул. Северной  │          │     -     │    10,5   │     -     │     -     │     -     │    10,5   │

│              │до КНС-1 L = 2000 м         │          │           │           │           │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2.2.3.2.      │D = 300 мм ул. Фейгина      │          │     -     │     6,3   │     -     │     6,3   │     -     │     -     │

│              │L = 1500 м                  │          │           │           │           │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2.2.3.3.      │D = 300 мм ул. П. Осипенко  │          │     -     │     6,3   │     -     │     6,3   │     -     │     -     │

│              │L = 1500 м                  │          │           │           │           │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2.2.3.4.      │D = 300 мм ул. Труда L =    │          │     -     │     4,2   │     -     │     4,2   │     -     │     -     │

│              │1000 м                      │          │           │           │           │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2.2.3.5.      │D = 300 мм ул. Каманина     │          │     -     │     4,2   │     -     │     4,2   │     -     │     -     │

│              │L = 1000 м                  │          │           │           │           │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2.2.3.6.      │D = 300 мм ул. Лермонтова   │          │     -     │     3,4   │     -     │     3,4   │     -     │     -     │

│              │L = 800 м                   │          │           │           │           │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2.2.3.7.      │Развитие канализационных    │          │    66,3   │     -     │     -     │     -     │    66,3   │     -     │

│              │сетей исторического ядра,   │          │           │           │           │           │           │           │

│              │D = 300, L = 13000 п. м     │          │           │           │           │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2.2.3.8 - 2.2.3.9. Исключены. - Решение Совета народных депутатов города Владимира от 16.05.2007 N 114│           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2.2.3.8.      │Подключение вводных объектов│     -    │   130,2   │     -     │    71,5   │     -     │    58,7   │     -     │

│              │к городским сетям           │          │           │           │           │           │           │           │

│              │водоотведения от границ     │          │           │           │           │           │           │           │

│              │земельных участков до       │          │           │           │           │           │           │           │

│              │муниципальных сетей         │          │           │           │           │           │           │           │

│(пункт в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 16.05.2007 N 114)     │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2.2.4.        │Программа развития сетей    │     -    │     -     │    23,4   │     -     │    23,4   │     -     │     -     │

│              │водоотведения с ликвидацией │          │           │           │           │           │           │           │

│              │водоразборных колонок,      │          │           │           │           │           │           │           │

│              │D = 150, L = 7000 п. м      │          │           │           │           │           │           │           │

│              │(приложение N 1 - не        │          │           │           │           │           │           │           │

│              │приводится)                 │          │           │           │           │           │           │           │

│(п. 2.2.4 в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 16.05.2007 N 114)  │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2.3.          │Строительство               │   244,2  │   244,2   │     -     │   121,0   │     -     │   123,2   │     -     │

│              │канализационных насосных    │          │           │           │           │           │           │           │

│              │станций, в том числе:       │          │           │           │           │           │           │           │

│(п. 2.3 в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 16.05.2007 N 114)    │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2.3.1.        │КНС N 18-а в мкр. Юрьевец   │     -    │    74,4   │     -     │    74,4   │     -     │     -     │     -     │

│(п. 2.3.1 в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 22.12.2006 N 333)  │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2.3.2.        │КНС N 12-б                  │     -    │    20,9   │     -     │    20,9   │     -     │     -     │     -     │

│(п. 2.3.2 в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 22.12.2006 N 333)  │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2.3.3.        │КНС в мкр. Коммунар         │     -    │   117,4   │     -     │    15,0   │     -     │   102,4   │     -     │

│(п. 2.3.3 в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 22.12.2006 N 333)  │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2.3.4.        │КНС п. Верезино             │     -    │    31,5   │     -     │    10,7   │     -     │    20,8   │     -     │

│              │(модернизация КНС-9)        │          │           │           │           │           │           │           │

│(п. 2.3.4 в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 16.05.2007 N 114)  │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│              │ВСЕГО ПО П. 2               │  1588,9  │  1430,4   │   158,5   │   523,9   │   110,6   │   906,5   │    47,9   │

│(в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 16.05.2007 N 114)           │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3.            │Ликвидация очистных         │    54,0  │     -     │    54,0   │     -     │    30,2   │     -     │    23,8   │

│              │сооружений п. Энергетик с   │          │           │           │           │           │           │           │

│              │переключением стоков на     │          │           │           │           │           │           │           │

│              │городские очистные          │          │           │           │           │           │           │           │

│              │сооружения                  │          │           │           │           │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│4.            │Строительство локальных     │    17,2  │     -     │    17,2   │     -     │     9,7   │     -     │     7,5   │

│              │очистных сооружений п.      │          │           │           │           │           │           │           │

│              │Лесной                      │          │           │           │           │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│5.            │Строительство сетей ливневой│          │           │           │           │           │           │           │

│              │канализации города Владимира│          │           │           │           │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│5.1.          │Модернизация 1-й очереди    │          │   246,7   │     -     │    12,3   │     -     │   234,4   │     -     │

│              │очистных сооружений         │          │           │           │           │           │           │           │

│              │общесплавной канализации с  │          │           │           │           │           │           │           │

│              │переоборудованием под       │          │           │           │           │           │           │           │

│              │очистные сооружения ливневой│          │           │           │           │           │           │           │

│              │канализации                 │          │           │           │           │           │           │           │

│(п. 5.1 в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 22.12.2006 N 333)    │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│5.2.          │Модернизация сетей          │          │    50,8   │     -     │    12,7   │           │    38,1   │     -     │

│              │канализации под систему     │          │           │           │           │           │           │           │

│              │общесплавной канализации по │          │           │           │           │           │           │           │

│              │освобожденным трубопроводам │          │           │           │           │           │           │           │

│              │после ввода в эксплуатацию  │          │           │           │           │           │           │           │

│              │тоннеля глубокого заложения │          │           │           │           │           │           │           │

│(п. 5.2 в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 22.12.2006 N 333)    │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│              │ВСЕГО ПО П. 5               │   297,5  │   297,5   │     -     │    25,0   │     -     │   272,5   │     -     │

│(в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 22.12.2006 N 333)           │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│6.            │Предложения по развитию     │          │           │           │           │           │           │           │

│              │мощности городских очистных │          │           │           │           │           │           │           │

│              │сооружений                  │          │           │           │           │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│6.1.          │Проектно-изыскательские     │          │     5,0   │     -     │     -     │     -     │     5,0   │     -     │

│              │работы                      │          │           │           │           │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│              │ВСЕГО ПО П. 6               │     5,0  │     5,0   │     -     │     -     │     -     │     5,0   │     -     │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│7.            │Достижение экологической    │          │           │           │           │           │           │           │

│              │безопасности и развитие     │          │           │           │           │           │           │           │

│              │инфраструктуры водоотведения│          │           │           │           │           │           │           │

│              │на присоединенных           │          │           │           │           │           │           │           │

│              │территориях                 │          │           │           │           │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│7.1.          │Строительство сетей         │          │           │     2,4   │           │           │           │     2,4   │

│              │водоотведения в мкр. Оргтруд│          │           │           │           │           │           │           │

│              │с устройством КНС           │          │           │           │           │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│7.2.          │Переключение стоков от мкр. │          │           │     0,8   │           │           │           │     0,8   │

│              │Турбаза "Ладога" на КНС     │          │           │           │           │           │           │           │

│              │жилого комплекса ООО "ТД    │          │           │           │           │           │           │           │

│              │"МРГ", ул. Сосновая, д. 88  │          │           │           │           │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│7.3.          │Ликвидация очистных         │          │           │     1,8   │           │           │           │     1,8   │

│              │сооружений мкр.             │          │           │           │           │           │           │           │

│              │Заклязьменский с            │          │           │           │           │           │           │           │

│              │переключением стоков на     │          │           │           │           │           │           │           │

│              │КНС-7А, Судогодское ш., 27К │          │           │           │           │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│              │Всего по п. 7               │          │           │     5,0   │           │           │           │     5,0   │

│(раздел 7 введен решением Совета народных депутатов города Владимира от 28.01.2009 N 6)   │           │           │           │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│              │ИТОГО:                      │  2208,0  │  1785,7   │   422,3   │   588,1   │   250,2   │  1197,6   │   172,1   │

│(в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 16.05.2007 N 114)           │           │           │           │

└──────────────┴────────────────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

В том числе бюджет - 328,8

--------------------------------

<*> Стоимость работ дана ориентировочно в текущих ценах 2004 года, без учета налогов и других обязательных платежей.

<**> Финансирование из бюджета.

<***> Предложения по внесению изменений.

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ, ПОДКЛЮЧАЕМЫХ К ГОРОДСКИМ СЕТЯМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ОТ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДО МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

В 2007 - 2010 ГГ.

(в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира

от 19.03.2008 N 61)

| N пп. | Заказчик | Наименование объекта, адрес | Ориентировочная протяженность сетей водоотведения, м | Ориентировочная стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ООО "Кархарадон" | 10-эт. жилой дом, ул. Диктора Левитана | 60 | 503,40 |
| 2. | ООО "Стройград" | 1 очередь стр-ва 10-эт. ж/дома, ул. Северная | 15 | 125,85 |
| 3. | ООО "Фирма "Флореаль" | 9-эт. ж/дом, пр-т Ленина, д. 71 | 105 | 880,95 |
| 4. | В/часть 77120 | 10-эт. ж/дом, Перекопский в/городок, д. 29 | 480 | 4027,20 |
| 5. | МУП "Владстройзаказчик" | 9 - 14-эт. ж/дом, ул. Токарева | 240 | 2013,60 |
| 6. | ЗАО "Центрстройград" | Жилая вставка между домами, ул. Горького, д. 61 - 63 | 175 | 1468,25 |
| 7. | Владимирский ипотечный фонд | Ж/дом, ул. Тихонравова, д. 9, 10, ЮЗ-34 | 30 | 251,70 |
| 8. | ЗАО "Спецстроймонтаж-2" | Жилой дом, ул. 1-я Пионерская, д. 84 | 208 | 1745,12 |
| 9. | ЗАО "Владимирский торговый дом МРГ" | Комплекс жилых домов, ул. Сосновая, д. 88: КНС (от КНС 7А) | 5400 | 21550,00 |
| 10. | Фонд "Сунгирь" | Гор. планетарий с админ.-оф. зданием и детским кафе по ул. Суздальской, д. 11 | 180 | 1789,04 |
| 11. | ООО "УНР-17" | Жилой дом со встр. помещениями по ул. 3-й Кольцевой | 380 | 5936,06 |
| 12. | УАиС ТОРГИ | Здание церкви по ул. Чайковского | 4 | 49,01 |
| 13. | УАиС ТОРГИ | 180-кв. 9-эт. жилой дом по ул. Тихонравова у д. 1 | 41 | 3725,61 |
| 14. | ООО "Новый мир плюс" | 120-кв. 5 - 10-эт. жилой дом с автостоянкой по пр. Строителей в р-не д. 44-в | 250 | 4389,46 |
|  |  |  | ИТОГО: | 48455,25 |